

省交通运输厅关于下达 2026 年全省公路水路固定资产投资预安排计划的通知

各市州交通运输局，省公路事业发展中心、省道路运输事业发展中心、省港航事业发展中心、厅重点办，厅机关有关处室：
现将 2026 年全省公路水路固定资产投资预安排计划下达给你们（详见附表），并就有关事项通知如下，请遵照执行。
[bookmark: _GoBack]一、为贯彻落实省委省政府、交通运输部关于扩大交通运输有效投资的部署和要求，2026 年全省公路水路固定资产投资计划完成 2100 亿元。根据“十四五”相关规划、部三年滚动项目库和各地申报情况，本次下达预安排计划投资总规模 2096.1 亿元，其
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中高速公路 1222.9 亿元、普通国省道 420.6 亿元、农村公路215.1亿元、客货站场 119.7 亿元（含老旧营运货车报废更新 13 亿元）、水运建设 108.3 亿元、数字化转型9.4 亿元。
二、请各市州交通运输局将高速公路项目年度预安排计划以书面形式通知到各项目法人（筹建单位），并做好服务、协调等相关工作，督促项目法人（筹建单位）加大工作力度，完善前期工作，加强工程建设进度、质量、安全管理。请厅重点办下达高速公路项目形象进度和节点目标，加强督办、评价工作。
三、请市州交通运输局代厅将普通国省道、农村公路、客货站场、水运建设项目预安排计划分解转发至相关县（市、区）交通运输局。
四、请厅综交处、计划处、工程管理处、高速公路处、普通公路处、港航海事处、客货运输处、重点办和省公路事业发展中心、道路运输事业发展中心、港航事业发展中心按照职责分工，加强协调、调度、督办，督促项目建设单位抓紧推进计划新开工项目的前期工作，确保项目尽快开工，着力推进在建项目建设进度，保障年度目标任务顺利完成。
本计划所列投资和工程量目标既是工作指导性目标，也是年度部省补助资金安排的重要依据。省厅将根据国家、省级相关规划、部省投资补助政策及资金筹措情况等，结合项目实施进度，另行下达补助投资计划。请省公路事业发展中心、道路运输事业发展中心、港航事业发展中心和各市州交通运输部门加强项目进
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度督办，并督促项目建设单位加强投资统计工作，每月 25 日按程序报送固定资产投资统计报表。

附件：1．2026 年分市州公路水路交通投资预安排计划目标表2．2026 年全省高速公路建设预安排计划表
3．2026 年全省普通国省道建设预安排计划表4．2026 年全省农村公路建设预安排计划表
5．2026 年全省水运建设预安排计划表
6．2026 年全省客货运站场建设预安排计划表
7．2026 年全省高速公路养护预安排计划表
8．2026 年全省交通基础设施数字化转型升级项目预安排计划表






湖北省交通运输厅
2026 年 3 月 17 日
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附件 1


2026 年分市州公路水路交通投资预安排
计划目标表
单位：亿元

	序号
	市州名称
	合计
	高速公路
	普通国省道
	农村公路
	客运站场
	交通物流
	老旧营运
货车报废更新
	水运建设

	
	合计
	2096.1
	1222.9
	420.6
	215.1
	7.3
	99.4
	13.0
	108.3

	1
	武汉市
	210.0
	157.5
	17.9
	5.7
	2.0
	10.6
	4.3
	12.0

	2
	黄石市
	45.8
	3.4
	26.3
	6.2
	
	5.1
	0.2
	4.6

	3
	十堰市
	145.0
	52.6
	57.3
	32.1
	0.3
	2.1
	0.3
	0.4

	4
	宜昌市
	266.9
	188.9
	38.9
	16.6
	0.7
	13.6
	0.7
	7.4

	5
	襄阳市
	209.2
	139.3
	27.5
	20.2
	0.2
	8.3
	1.8
	11.9

	6
	鄂州市
	40.3
	21.0
	10.1
	5.9
	0.1
	2.1
	0.1
	1.0

	7
	荆门市
	137.0
	83.0
	14.5
	15.9
	0.9
	11.1
	0.6
	11.1

	8
	孝感市
	171.9
	121.4
	20.2
	12.7
	1.0
	13.4
	0.4
	2.9

	9
	荆州市
	133.4
	100.8
	12.3
	7.8
	0.3
	6.0
	1.1
	5.2

	10
	黄冈市
	239.5
	144.6
	48.9
	28.7
	1.4
	5.1
	2.2
	8.7

	11
	咸宁市
	106.9
	62.1
	17.1
	14.5
	0.3
	8.8
	0.3
	3.8

	12
	随州市
	54.2
	25.3
	14.8
	12.6
	0.02
	0.8
	0.6
	

	13
	恩施州
	91.6
	32.1
	32.1
	21.3
	
	5.0
	0.1
	1.0

	14
	仙桃市
	48.0
	33.9
	6.6
	3.3
	0.06
	3.9
	0.1
	

	15
	潜江市
	24.2
	19.5
	2.3
	1.9
	
	0.4
	0.1
	

	16
	天门市
	14.8
	0.1
	6.7
	3.6
	
	3.1
	0.03
	1.4

	17
	林  区
	4.0
	0.5
	2.2
	1.3
	
	0.00
	0.02
	

	
	其他
	153.3
	36.9
	65.0
	5.0
	
	
	
	37


备注：部分项目投资因无法明确到市州列入其他类，共计 153.3 亿元，包括高速公路养护工程及安全韧性提升工程投资 36.9 亿元，普通国省道养护类投资 65 亿元（含国省道养护工程 42 亿元、国道安全韧性提升 10 亿元、国道路面改造 10 亿元、宜昌国储中心1 亿元、长大桥梁监测 2 亿元等），长江航道投资 5.5 亿元、三峡新通道建设投资 25亿元、汉江航道船闸投资 6.5 亿元、湖北省“一轴一带强支点”九州通衢交通基础设施数字化转型升级项目 9.4 亿元、农村公路其他项目5 亿元。
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2026 年全省高速公路建设预安排计划表

	序 号
	所在市州
	项目名称
	建设里程（公里）
	开工年
	完工年
	总投资（万元）
	2026 年
投资计划
（万元）

	
	
	合计
	4125
	
	
	75596223
	11859692

	一
	
	续建项目（44 个）
	2887.3
	
	
	53310623
	11299692

	1
	黄石
鄂州
	鄂州机场高速公路二期工程
	36.474
	2023
	2026
	705947
	29394

	2
	黄冈
鄂州
	鄂黄第二过江通道 (燕矶长江大桥及接线)
	26.391
	2021
	2026
	1376660
	124387

	3
	荆门
	武汉至重庆高速天门至宜昌段（天门荆门界至二广高速段）
	44.652
	2023
	2026
	824056
	170597

	4
	宜昌荆州
	当阳经枝江至松滋高速公路（含枝江百里洲长
江大桥）
	74.682
	2022
	2026
	1582180
	153024

	5
	咸宁
	咸宁桂花至汀泗高速公路（咸宁南外环）
	24.807
	2023
	2026
	394620
	54387

	6
	咸宁
	通城至修水高速公路
	39.546
	2023
	2026
	545950
	91903

	7
	武汉
黄冈
	武汉都市圈环线高速公路黄陂至新洲段
	66.116
	2023
	2027
	1261460
	250000

	8
	荆州
	武汉至松滋高速公路江陵至松滋段 (含观音寺长江大桥)
	55.250
	2022
	2027
	1586370
	146000

	9
	宜昌
	襄阳至宜昌高速公路宜昌段
	87.528
	2023
	2027
	1530106
	449000

	10
	襄阳
	G3612 平顶山至宜昌高速公路襄阳段
	55.865
	2024
	2027
	900520
	380000

	11
	宜昌
荆门
	G4223 武汉至重庆高速公路荆门至宜昌段
	64.868
	2024
	2027
	1020190
	385000

	12
	恩施
	利川至咸丰高速公路
	84.529
	2022
	2027
	1945020
	120000

	13
	十堰
	十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段
	84.904
	2023
	2027
	1924619
	355000

	14
	黄冈
	麻城至阳新高速公路北延线
	31.410
	2024
	2027
	459270
	130000

	15
	孝感
	武汉都市圈环线高速公路孝感南段
	40.727
	2024
	2027
	891249
	255000

	16
	孝感
	武汉都市圈环线高速公路孝感北段
	26.589
	2024
	2027
	431159
	118000



附件 2
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	序 号
	所在市州
	项目名称
	建设里程（公里）
	开工年
	完工年
	总投资（万元）
	2026 年
投资计划
（万元）

	17
	孝感
	硚口至孝感高速公路西延线
	56.046
	2024
	2027
	1296780
	400000

	18
	孝感
	孝感至天河机场高速公路
	28.520
	2024
	2027
	525510
	180000

	19
	黄冈
	福银高速公路小池至黄梅段改扩建工程
	25.350
	2024
	2027
	471580
	130000

	20
	黄冈
	沪渝高速公路黄梅至黄石段改扩建工程
	107.070
	2024
	2027
	1297695
	290000

	21
	武汉
	武汉绕城高速公路中洲至郑店段改扩建工程
	19.561
	2025
	2028
	275870
	55000

	22
	武汉孝感
仙桃潜江
荆州宜昌
	沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程
	271.057
	2024
	2028
	4223560
	1250000

	23
	襄阳
荆门
荆州
	二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程
	177.4
	2025
	2028
	2261200
	400000

	24
	襄阳
	二广高速公路襄阳郜营枢纽至襄阳隆中互通段改扩建工程
	22.982
	2025
	2028
	411060
	90000

	25
	襄阳
	福银高速公路襄阳段改扩建工程
	152.501
	2025
	2028
	1800200
	393000

	26
	孝感
随州
	福银高速公路孝感至随州段改扩建工程
	152.515
	2025
	2028
	1733070
	420000

	27
	武汉
	沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建工程
	48.368
	2025
	2028
	902450
	200000

	28
	武汉
咸宁
	京港澳高速公路郑店至鄂湘界段改扩建
	109.104
	2025
	2028
	1348510
	270000

	29
	武汉
咸宁
	武汉都市圈环线汉南长江大桥及接线工程
	72.461
	2023
	2028
	2898150
	600000

	30
	荆州
	李埠长江公铁大桥
	7.908
	2023
	2028
	1047300
	200000

	31
	荆州
	二广高速公路荆州绕城段（不含李埠长江大桥）
	44.583
	2024
	2028
	1044020
	340000

	32
	荆门
	荆门经潜江至监利高速公路荆门至沙洋段
	41.872
	2025
	2028
	553410
	160000

	33
	襄阳
	G3612 平顶山至宜昌高速公路豫鄂界至双沟段(襄阳至新野)
	29.158
	2025
	2028
	372710
	100000

	34
	鄂州
	沪渝高速公路鄂州洋泽至峒山段（武阳高速至武鄂高速联络线工程）
	13.379
	2025
	2028
	322130
	90000

	35
	黄冈
	英山至黄梅高速公路
	136.762
	2025
	2028
	2040840
	480000

	36
	武汉
黄石
鄂州
	G9906 武汉都市圈环线高速公路江夏至梁子湖段
	36.030
	2025
	2028
	703920
	220000
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	序 号
	所在市州
	项目名称
	建设里程（公里）
	开工年
	完工年
	总投资（万元）
	2026 年
投资计划
（万元）

	37
	武汉
	武汉至黄梅高速公路武汉段
	41.557
	2025
	2029
	1147010
	270000

	38
	黄冈
	武汉至黄梅高速公路团风至蕲春段
	67.339
	2025
	2029
	1263820
	300000

	39
	宜昌
	房县至五峰高速公路兴山至长阳段
	71.982
	2023
	2029
	1950892
	350000

	40
	宜昌
	宜昌城西高速公路（含陡山沱过江通道）
	46.753
	2025
	2029
	1520160
	350000

	41
	襄阳
	和县至襄阳高速公路襄阳段
	74.7
	2025
	2029
	882700
	130000

	42
	襄阳
	老河口至南漳高速公路
	89.418
	2025
	2029
	1132930
	170000

	43
	十堰
	房县至五峰高速公路房县段
	31.61
	2025
	2030
	637440
	50000

	44
	恩施宜昌
	巴东至张家界高速沪蓉沪渝连接段（含巴东长
江二桥）
	67.001
	2025
	2030
	1866330
	200000

	二
	
	计划开工项目（9 个）
	354
	
	
	5395600
	500000

	1
	武汉
鄂州
	福银高速武汉新城段改扩建工程
	12.0
	2026
	2029
	190000
	20000

	2
	十堰
	福银高速公路谷城至柳陂段改扩建工程 (一期)
	40.0
	2026
	2029
	830000
	120000

	3
	武汉
	S1 岱黄高速改扩建工程
	25.0
	2026
	2029
	380000
	40000

	4
	武汉
	S18 机场高速改扩建工程
	14.0
	2026
	2029
	210000
	20000

	5
	随州
	和县至襄阳高速公路随州段
	76.0
	2026
	2029
	1000000
	50000

	6
	咸宁
	咸宁至崇阳高速公路
	32.7
	2026
	2029
	515600
	50000

	7
	恩施
	沪渝高速恩施大峡谷支线高速公路
	21.0
	2026
	2030
	400000
	40000

	8
	荆门
	随州至荆门高速公路荆门段
	114.0
	2026
	2030
	1630000
	150000

	9
	随州
	随州至荆门高速公路随州段
	19.0
	2026
	2030
	240000
	10000

	三
	
	谋划项目（23 个）
	884
	
	
	16890000
	60000

	1
	荆州
	当阳至石门高速公路松滋至洈水段
	18
	
	
	230000
	5000

	2
	黄冈
	沪蓉高速公路红安联络线延长线
	25
	
	
	280000
	5000

	3
	神农架
	房县至五峰高速公路神农架林区段
	47
	
	
	1030000
	5000

	4
	宜昌
	房县至五峰高速公路兴山段
	48
	
	
	930000
	5000
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	序 号
	所在市州
	项目名称
	建设里程（公里）
	开工年
	完工年
	总投资（万元）
	2026 年
投资计划
（万元）

	5
	宜昌
	武汉至重庆高速公路宜昌西段
	57
	
	
	1240000
	5000

	6
	宜昌
	武汉至重庆高速公路武汉段（二期）
	15
	
	
	420000
	5000

	7
	黄石
	S201 黄石长江大桥改扩建工程
	4
	
	
	350000
	5000

	8
	黄冈
	G220 武穴至瑞昌过江通道（湖北段）
	6
	
	
	570000
	5000

	9
	十堰
	福银高速公路谷城至柳陂段改扩建工程（二期）
	54
	
	2030
	850000
	1000

	10
	武汉
	京港澳高速公路军山桥段改扩建工程
	23
	
	
	1050000
	2000

	11
	恩施
	恩施机场高速公路
	17
	
	
	290000
	1000

	12
	荆州
宜昌
	武汉至松滋高速公路西延线
	74
	
	
	1240000
	2000

	13
	宜昌
	房县至五峰高速公路长阳至五峰段
	54
	
	
	1170000
	1000

	14
	恩施
	武汉至重庆高速公路恩施段
	33
	
	
	810000
	1000

	15
	荆门
	荆门经潜江至监利高速公路沙洋至荆门潜江界段
	22
	
	2030
	360000
	1000

	16
	潜江
	荆门经潜江至监利高速公路潜江段
	58
	
	2030
	870000
	1000

	17
	荆州
	荆门经潜江至监利高速公路监利段
	24
	
	2030
	380000
	1000

	18
	孝感
	孝感经荆门至宜城高速公路孝感段
	14
	
	
	250000
	1000

	19
	荆门
	孝感经荆门至宜城高速公路荆门段
	86
	
	
	1290000
	2000

	20
	襄阳
	孝感经荆门至宜城高速公路襄阳段
	23
	
	
	320000
	1000

	21
	天门
仙桃
荆州
	天门经仙桃至洪湖高速公路
	94
	
	
	1500000
	2000

	22
	荆州
	沙市至公安高速公路南延线
	26
	
	
	410000
	1000

	23
	黄石
咸宁
	大冶至通山高速公路
	62
	
	
	1050000
	2000
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附件 3


2026 年全省国省道建设预安排计划表

工程量单位：路基路面：公里  桥梁隧道：延米  投资：万元

	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	39

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	4492.001
	19239919
	5181536
	413.202
	668.88
	3556246
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	2374.781
	13603474
	3419043
	237.804
	440.476
	2534679
	

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	1718.052
	3189992
	1271658
	175.398
	228.404
	624055
	

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	399.168
	2446453
	490836
	
	
	397512
	

	
	
	武汉市
	
	
	
	
	
	112.293
	1097381
	178349
	12.5
	1.08
	178577
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	102.293
	1047381
	158749
	12.5
	1.08
	176577
	

	武汉市
	江夏区
	G107 江夏段新南环（海吉星）至贺站段改扩建工程
	G107
	一级
	2024
	2027
	续安排
	33.329
	219266
	60659
	10
	
	60000
	GX4201152201

	武汉市
	黄陂区
	S115 孝昌京珠李集互通至黄陂区改扩建武汉段
	S115
	一级
	2022
	2027
	续安排
	28.666
	105704
	20066
	1
	
	20000
	GX4201162201

	武汉市
	黄陂区
	G316 黄陂区沪蓉铁路至武大互
通改扩建工程
	G316
	一级
	2023
	2026
	续安排
	3.058
	35320
	6422
	
	
	8812
	GX4201162301

	武汉市
	东湖高新区
	S120(凤莲大道 )高新八路改扩
建工程 (与江夏衔接段)
	S120
	一级
	2024
	2027
	续安排
	2.08
	44765
	5299
	
	1.08
	25715
	GX4201002401

	武汉市
	江夏区
	武汉市江夏区藏龙大道东延线
工程（S120 高新八路改造工程
江夏衔接段）
	
S120
	一级
	2024
	2027
	续安排
	1.14
	46241
	2905
	0.5
	
	19250
	
GX4201152401

	武汉市
	江夏区
	S122 武汉至咸宁出口公路武汉段天子山大桥工程
	S122
	一级
	2024
	2027
	续安排
	2.48
	180110
	1736
	
	
	30000
	GX4201152202

	武汉市
	江夏区
	S101 新南环线纸贺公路至金口段改（扩）建工程
	S101
	一级
	2023
	2028
	续安排
	17.699
	282593
	12389
	1
	
	10000
	GX4201152301

	武汉市
	新洲区
	G318 新洲区邾城至李集大桥段
新建工程
	G318
	一级
	2026
	2029
	新申报
	12.751
	101492
	38400
	
	
	2000
	GX4201172601
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	武汉市
	新洲区
	347 国道举水河大桥工程（新洲
段）
	G347
	一级
	2023
	2026
	续安排
	1.09
	31890
	10873
	
	
	800
	GX4201172301

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	10
	50000
	19600
	
	
	2000
	

	武汉市
	东西湖区
	G347 东西湖段杨湾至孝感东山
头段
	G347
	一级
	2026
	2028
	新申报
	10
	50000
	19600
	
	
	2000
	GX4201122601

	
	
	黄石市
	
	
	
	
	
	226.334
	1804690
	299119
	3.378
	22.718
	262860
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	179.167
	1274539
	226856
	3.378
	21.718
	182536
	

	黄石市
	市本级
	G106 黄石铁山至大冶段改建工
程
	G106
	一级
	2023
	2029
	续安排
	37.965
	363569
	114963
	3
	2
	40000
	GX4202012201

	黄石市
	市本级
	G106 国道鄂州至黄石段隧道工
程（黄石段）
	G106
	一级
	2023
	2027
	续安排
	3.276
	116515
	14616
	0.276
	2.276
	25812
	GX4202012202

	黄石市
	阳新县
	G351 阳新县三溪至毛坪段改建
工程
	G351
	一级
	2023
	2026
	续安排
	26.12
	136517
	40225
	
	5
	29992
	GX4202222201

	黄石市
	市本级
	武汉新城至黄石新港快速通道
（下陆区至新港园区段）
	S257
	一级
	2023
	2026
	续安排
	43.454
	405386
	27736
	
	
	59513
	GX4202012302

	黄石市
	大冶市
	S315 大冶市大箕铺至金湖段改
建工程（大箕铺段）
	S315
	一级
	2019
	2026
	续安排
	5.561
	23428
	3893
	
	
	895
	GX4202812102

	黄石市
	大冶市
	S349 大冶港湖至鄂州茅圻公路
工程
	S349
	一级
	2015
	2026
	续安排
	34.842
	80306
	13937
	0.102
	7.442
	4062
	GX4202812101

	黄石市
	大冶市
	武汉新城至黄石新港快速通道
（大冶段）
	S257
	一级
	2023
	2026
	续安排
	27.949
	148818
	11486
	
	5
	22262
	GX4202012303

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	30.442
	51322
	10655
	
	1
	8000
	

	黄石市
	大冶市
	S257 大冶市保安至毛铺段改建
工程
	S257
	二级
	2023
	2028
	续安排
	30.442
	51322
	10655
	
	1
	8000
	GX4202812301

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	16.725
	478829
	61608
	
	
	72324
	

	黄石市
	阳新县
	G351 阳新县太垴至荻田段改建
工程
	G351
	一级
	2026
	2028
	新申报
	13
	148829
	59000
	
	
	22324
	GX4202222601

	黄石市
	市本级
	S201 黄石长江公路大桥改扩建
工程
	S201
	一级
	2024
	2028
	续安排
	3.725
	330000
	2608
	
	
	50000
	GX4202002501

	
	
	十堰市
	
	
	
	
	
	518.617
	2438221
	808850
	83.15
	77.145
	573392
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	225.647
	1861241
	542781
	34.731
	43.204
	446678
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	十堰市
	市本级
	G209 十堰城区土门至许家棚段
新建工程
	G209
	一级
	2025
	2029
	续安排
	18.585
	153839
	49436
	5
	5
	59839
	GX4203002501

	十堰市
	茅箭区
	209 国道十堰大川至房县柳树垭
段（城区大川至唐家河段）改扩
建工程
	
G209
	一级
	2024
	2027
	续安排
	10.527
	128135
	50295
	2.527
	
	42712
	
GX4203012202

	十堰市
	竹山县
	G346 竹山县城关至溢水五房沟
段改扩建工程
	G346
	一级
	2024
	2027
	续安排
	12.538
	110466
	54389
	6.538
	4
	38200
	GX4203232501

	十堰市
	竹山县
	G242 竹山楼台至城关段改扩建
工程
	G242
	一级
	2022
	2026
	续安排
	12.48
	61491
	21807
	
	
	182
	GX4203232102

	十堰市
	房县
	G209 房县土城至城关段改扩建
工程
	G209
	一级
	2026
	2029
	新申报
	18.775
	128401
	39428
	4
	
	18723
	GX4203252601

	十堰市
	房县
	G346 房县军店至窑淮段改扩建
工程
	G346
	一级
	2018
	2026
	续安排
	21.964
	46352
	24160
	
	
	266
	GX4203252101

	十堰市
	郧西县
	S301 郧阳至郧西一级公路（郧
西县城至河夹段）
	S301
	一级
	2022
	2028
	续安排
	19.841
	243022
	15278
	
	7.56
	9500
	GX4203222301

	十堰市
	房县
	209 国道十堰大川至房县柳树垭
段（房县唐家河至柳树垭段）改
扩建工程
	
G209
	一级
	2022
	2026
	续安排
	9.016
	112466
	42220
	1.016
	6.616
	21089
	
GX4203252201

	十堰市
	郧西县
	G242 郧西县土门至城关段改扩
建工程
	G242
	一级
	2026
	2029
	新申报
	21.35
	150197
	60480
	2
	
	6000
	GX4203222601

	十堰市
	武当山特区
	G316 武当山新建工程
	G316
	一级
	2020
	2026
	续安排
	11.713
	113384
	21611
	
	8.713
	85149
	GX4203002102

	十堰市
	郧阳区
	G209 郧阳区柳陂至十堰城区土门段改扩建工程（郧阳区段）
	G209
	一级
	2025
	2028
	续安排
	8.35
	106392
	23380
	
	
	16838
	GX4203042201

	十堰市
	丹江口市
	丹江口市六里坪（白庙）至均县镇一级公路工程
	S280
	一级
	2022
	2026
	续安排
	11.315
	69717
	8713
	
	11.315
	18780
	GX42038122Y2

	十堰市
	竹溪县
	S229 竹溪县水坪至小田绕镇段
改扩建工程
	S229
	一级
	2025
	2027
	续安排
	3.1
	10986
	2387
	
	
	3721
	GX4203242303

	十堰市
	丹江口市
	G316 武当山段新建工程
	G316
	一级
	2018
	2027
	续安排
	9.363
	142575
	18071
	
	
	57000
	GX4203812101

	十堰市
	丹江口市
	G316 丹江口市六里坪镇绕镇(江家沟至黄莲树垭)新建工程
	G316
	一级
	2024
	2027
	续安排
	8.65
	46684
	22065
	5.65
	
	19679
	GX4203812401

	十堰市
	郧阳区
	337 省道郧阳区互通至安阳段新
建工程
	S337
	一级
	2019
	2028
	续安排
	10.924
	52752
	8411
	
	
	3000
	GX4203042101

	十堰市
	市本级
	G316 十堰城区黄连垭至艳湖段
新建工程
	G316
	一级
	2024
	2027
	续安排
	17.156
	184382
	80650
	8
	
	46000
	GX4203002502

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	292.97
	576980
	266069
	48.419
	33.941
	126714
	

	十堰市
	竹山县
	G242 竹山县官渡至桃园段改扩
建工程
	G242
	二级
	2026
	2028
	新申报
	18.976
	63582
	36499
	3.8
	
	8000
	GX4203232601
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	十堰市
	竹山县
	S317 竹山县竹坪至东垭子段改
扩建工程
	S317
	二级
	2024
	2026
	续安排
	13.416
	26398
	6708
	5.416
	13.416
	6708
	GX4203232401

	十堰市
	房县
	S477 白鹤黄杨树至通省段改扩
建工程
	S477
	二级
	2024
	2028
	新申报
	26.396
	33205
	13198
	15.35
	
	9554
	GX4203252602

	十堰市
	郧西县
	S304 郧西县夹河至十里牌改扩
建工程
	S304
	二级
	2025
	2028
	续安排
	11.525
	26293
	5763
	3
	2.5
	6526
	GX4203222501

	十堰市
	郧阳区
	S304 丹江口油坊坪至郧县长岭(郧阳区)段工程
	S304
	二级
	2022
	2027
	续安排
	20.503
	57215
	7994
	1.063
	1.063
	9929
	GX4203042202

	十堰市
	郧阳区
	S446 西沟至叶大改扩建工程（郧
阳段）
	S446
	二级
	2022
	2026
	续安排
	16.322
	25290
	8161
	
	
	2290
	GX4203042104

	十堰市
	竹溪县
	S453 竹溪县双竹园至汇湾公路
改扩建工程
	S453
	二级
	2022
	2026
	续安排
	14.163
	21730
	7082
	
	
	1087
	GX4203242202

	十堰市
	竹溪县
	S229 竹溪县水坪至小田绕镇段
改扩建工程
	S229
	二级
	2025
	2028
	续安排
	12.252
	20000
	6126
	
	
	7144
	GX4203242302

	十堰市
	竹溪县
	S238 竹溪县康家岭至龙王垭段
改扩建工程
	S238
	二级
	2023
	2026
	续安排
	9.172
	14880
	4586
	
	4.172
	3390
	GX4203242301

	十堰市
	竹溪县
	G242 竹溪县高泉至鄂渝界段改
扩建工程
	G242
	二级
	2026
	2028
	新申报
	33.204
	73967
	56446
	5
	
	20000
	GX4203242601

	十堰市
	张湾区
	S447 张湾区方滩至黄龙段改扩
建工程
	S447
	二级
	2024
	2028
	续安排
	15.642
	23516
	7821
	2
	
	2500
	GX4203032501

	十堰市
	张湾区
	S446 城区西沟至郧阳区叶大段
改扩建工程（张湾区段）
	S446
	二级
	2019
	2026
	续安排
	12.16
	12488
	6080
	
	
	29
	GX4203032103

	十堰市
	丹江口市
	280 省道郧阳区谭山至丹江口大沟段改扩建工程
	S280
	二级
	2020
	2027
	续安排
	13.483
	12705
	6742
	
	
	8893
	GX4203812104

	十堰市
	竹山县
	G347 竹山县洪坪至竹山垭(大九
湖)改扩建工程
	G347
	二级
	2025
	2027
	续安排
	42.79
	118187
	76380
	12.79
	12.79
	40000
	GX4203232202

	十堰市
	郧西县
	S338 郧西县湖北口乡段改扩建
工程
	S338
	二级
	2023
	2026
	续安排
	3.416
	4999
	1708
	
	
	658
	GX4203222302

	十堰市
	竹山县
	S318 竹山县小河至竹溪县云雾垭段改扩建工程
	S318
	二级
	2020
	2026
	续安排
	29.55
	42525
	14775
	
	
	6
	GX4203232105

	
	
	宜昌市
	
	
	
	
	
	519.092
	1782338
	448770
	61.678
	99.661
	389236
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	173.798
	852409
	169231
	14.44
	31.24
	190564
	

	宜昌市
	远安县
	G347 远安县鸣凤镇至棚镇段改
扩建工程
	G347
	一级
	2023
	2027
	续安排
	20.76
	74436
	27324
	
	6.8
	28000
	GX4205252201

	宜昌市
	宜都市
	S254 宜都市红花套镇绕镇公路
工程
	S254
	一级
	2024
	2025
	续安排
	15.62
	140018
	10934
	
	
	10934
	GX4205812302
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	宜昌市
	当阳市
	S311 当阳市郭场至窑湾段改扩
建工程
	S311
	一级
	2022
	2026
	续安排
	28.495
	126944
	19947
	
	10
	41042
	GX4205822201

	宜昌市
	当阳市
	G348 当阳市谢花桥至夷陵区鸦
鹊岭段改扩建工程（谢花桥至烟
集街、木店至泉河段）
	
G348
	一级
	2020
	2026
	续安排
	29.505
	73568
	29505
	
	
	546
	
GX4205822101

	宜昌市
	宜都市
	S254 宜都市枝城镇绕镇公路工
程
	S254
	一级
	2022
	2026
	续安排
	18.53
	81969
	12971
	
	
	15658
	GX4205812301

	宜昌市
	点军区
	241 国道点军区桥边互通至土城王家坝公路工程
	G241
	一级
	2018
	2026
	续安排
	8.343
	36386
	8343
	0.982
	0.982
	7143
	GX4205042101

	宜昌市
	长阳土家族自治县
	G318 宜都市红花套至长阳偏岩
段改建工程（长阳段）
	G318
	一级
	2021
	2027
	续安排
	16.352
	67028
	21585
	
	
	3000
	GX4205002101

	宜昌市
	夷陵区
	昌磷路 (磷矿重卡换电运输专用
路)公路工程港窑路至小鸦路
段)
	
S216
	一级
	2024
	2026
	续安排
	23.458
	182968
	16421
	13.458
	13.458
	82382
	
GX4205062501

	宜昌市
	夷陵区
	G348 夷陵区鸦鹊岭至土门段公路工程（分路碑至胡家包）
	G348
	一级
	2022
	2026
	续安排
	10.41
	61509
	18946
	
	
	509
	GX4205062201

	宜昌市
	五峰土家族自治县
	G351 五峰湾潭至宜来高速互通
段改扩建工程
	G351
	一级
	2024
	2026
	续安排
	2.325
	7583
	3255
	
	
	1350
	GX4205292401

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	260.456
	479429
	162859
	47.238
	68.421
	128472
	

	宜昌市
	远安县
	G347 远安县何家湾至九子溪段
公路工程
	G347
	二级
	2026
	2028
	新申报
	9.074
	29252
	16968
	6
	
	10000
	GX4205252601

	宜昌市
	兴山县
	G209 兴山县平水段改线工程
	G209
	二级
	2026
	2027
	新申报
	3.11
	6003
	2644
	3
	
	3500
	GX4205262501

	宜昌市
	兴山县
	G347 兴山县古夫至界牌垭公路
工程
	G347
	二级
	2024
	2026
	续安排
	17.352
	44180
	20649
	0.002
	17.352
	17851
	GX4205262301

	宜昌市
	五峰土家族自治县
	S242 五峰县刘家坪至小湾段公
路工程
	S242
	二级
	2023
	2027
	续安排
	9.313
	27952
	4657
	
	3.313
	3976
	GX4205292302

	宜昌市
	五峰土家族自治县
	S476 五峰采花至谷家垭段改建
工程
	S476
	二级
	2022
	2027
	续安排
	48.831
	54406
	24416
	5
	10
	5000
	GX4205292201

	宜昌市
	五峰土家族自治县
	S364 五峰县沙子垭至牛庄段公路工程（二叉口至土地岭）
	S364
	二级
	2023
	2027
	续安排
	44.173
	88413
	22087
	10
	
	23000
	GX4205292301

	宜昌市
	五峰土家族自治县
	G351 五峰县长湾至小河段改建
工程
	G351
	二级
	2024
	2026
	续安排
	13.07
	22955
	10858
	6.07
	13.07
	15435
	GX4205292501

	宜昌市
	兴山县
	S252 兴山县黄粮镇绕镇公路工
程
	S252
	二级
	2024
	2026
	续安排
	8.98
	12087
	4490
	
	3.98
	4490
	GX4205262302

	宜昌市
	远安县
	G347 远安县茅坪场镇绕城公路
工程
	G347
	二级
	2024
	2026
	续安排
	6.205
	11527
	5212
	
	
	4877
	GX4205252301

	宜昌市
	远安县
	G347 远安县万山段公路改建工
程
	G347
	二级
	2018
	2019
	续安排
	2.006
	1998
	1103
	
	
	565
	GX4205252102
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	宜昌市
	秭归县
	S363 秭归县横溪至香溪公路改
建工程
	S363
	二级
	2023
	2027
	续安排
	23.767
	74820
	11884
	10
	5
	1000
	GX4205272102

	宜昌市
	秭归县
	S481 秭归县梅家河至肖家坪段
公路工程
	S481
	二级
	2023
	2026
	续安排
	15.54
	22466
	7770
	
	8.54
	7770
	GX4205272301

	宜昌市
	秭归县
	S255 秭归县杨林桥镇绕镇公路
工程
	S255
	二级
	2024
	2027
	续安排
	12.335
	18942
	6168
	3.883
	3.883
	7468
	GX4205272302

	宜昌市
	当阳市
	S342 当阳市河溶至沙洋段公路
改建工程
	S342
	二级
	2022
	2026
	续安排
	7.633
	8326
	2672
	
	
	2727
	GX4205822202

	宜昌市
	长阳土家族自治县
	S242 长阳县大堰镇绕镇公路工
程
	S242
	二级
	2025
	2026
	续安排
	7.146
	9256
	3573
	
	
	4827
	GX4205002401

	宜昌市
	夷陵区
	S276 夷陵区胡家包至文畈段改
扩建工程
	S276
	二级
	2024
	2026
	续安排
	3.01
	5342
	1054
	
	
	5342
	GX4205062401

	宜昌市
	夷陵区
	S277 夷陵区殷家坪集镇绕镇公
路工程
	S277
	二级
	2026
	2026
	新申报
	3.283
	9899
	1149
	3.283
	3.283
	5809
	GX4205062503

	宜昌市
	五峰土家族自治县
	G351 五峰升子坪至渔洋关段改
建工程
	G351
	二级
	2020
	2026
	续安排
	25.628
	31605
	15505
	
	
	4835
	GX42052921Y3

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	84.838
	450500
	116680
	
	
	70200
	

	宜昌市
	秭归县
	G348 秭归县绕城段公路工程
	G348
	一级
	2026
	2028
	新申报
	5
	35000
	7000
	
	
	1500
	GX4205272501

	宜昌市
	枝江市
	S225 枝江市雅畈至枝城长江大
桥段公路工程
	S225
	一级
	2026
	2028
	新申报
	15
	90000
	10500
	
	
	11600
	GX4205832601

	宜昌市
	枝江市
	S256 枝江绕城公路
	S256
	一级
	2026
	2028
	新申报
	13
	52000
	9100
	
	
	8000
	GX4205832602

	宜昌市
	当阳市
	S256 当阳北绕城公路工程（工
业园区段、白龙段）
	S256
	一级
	2026
	2027
	新申报
	7.8
	42600
	5460
	
	
	20000
	GX4205822601

	宜昌市
	当阳市
	S224 当阳市玉泉绕城公路工程
	S224
	一级
	2026
	2027
	新申报
	8.4
	50000
	5880
	
	
	14000
	GX4205822602

	宜昌市
	夷陵区
	G347 夷陵区殷家坪集镇绕镇公
路工程
	G347
	二级
	2026
	2026
	新申报
	0.958
	1900
	814
	
	
	1900
	GX4205062502

	宜昌市
	兴山县
	S457 兴山县高桥乡绕镇公路工
程
	S457
	二级
	2026
	2026
	新申报
	2
	4000
	1000
	
	
	4000
	GX4205262601

	宜昌市
	当阳市
	G348 当阳北绕城段新建工程
	G348
	二级
	2026
	2028
	新申报
	27.75
	160000
	75200
	
	
	8000
	GX4205822603

	宜昌市
	当阳市
	S256 当阳北绕城公路工程（工
业园区至 S311 段）
	S256
	二级
	2026
	2027
	新申报
	4.93
	15000
	1726
	
	
	1200
	GX4205822604

	
	
	襄阳市
	
	
	
	
	
	354.95
	1014241
	335039
	55.531
	74.052
	274954
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	139.059
	700591
	209123
	8.271
	10.056
	174071
	

	襄阳市
	老河口市
	G328 河谷汉江二桥及接线工程
	G328
	一级
	2024
	2028
	续安排
	14.981
	210114
	87785
	1.4
	1.4
	80000
	GX4206822401

	襄阳市
	枣阳市
	G234 枣阳市城区段改建工程
	G234
	一级
	2025
	2028
	续安排
	15.432
	71184
	21605
	3.45
	3
	23175
	GX4206832501

	襄阳市
	保康县
	G241 保康县后坪镇七里扁至桂河桥段改扩建工程
	G241
	一级
	2026
	2027
	新申报
	2.9
	11023
	4060
	2.9
	1.5
	8362
	GX4206262501

	襄阳市
	宜城市
	S217 东津新区至宜城段改建工
程（宜城段）
	S217
	一级
	2025
	2027
	续安排
	19.303
	71797
	13512
	
	
	27795
	GX4206842301

	襄阳市
	市本级
	217 省道东津新区至宜城段改建
工程（襄州东津段）
	S217
	一级
	2018
	2028
	续安排
	15.056
	65172
	10539
	
	
	10566
	GX4206002601

	襄阳市
	老河口市
	老河口江山重工至 241 国道丹江口段道路工程
	S302
	一级
	2022
	2026
	续安排
	9.6
	27655
	6720
	
	
	1299
	GX4206822201

	襄阳市
	枣阳市
	234 国道枣阳吴店镇段改扩建工
程
	G234
	一级
	2023
	2026
	续安排
	9.465
	34131
	13251
	
	3.465
	4666
	GX4206832301

	襄阳市
	老河口市
	S302 老河口市仙人渡至 316 国道段改扩建工程
	S302
	一级
	2023
	2026
	续安排
	12.091
	36483
	8464
	0.521
	0.691
	8642
	GX4206822301

	襄阳市
	南漳县
	251 省道涌泉至关庙集段改扩建
工程
	S251
	一级
	2023
	2026
	续安排
	8.824
	28935
	6794
	
	
	6794
	GX4206242301

	襄阳市
	南漳县
	305 省道南漳县城南绕城公路改
扩建工程
	S305
	一级
	2023
	2026
	续安排
	12.027
	81093
	9261
	
	
	2150
	GX4206242302

	襄阳市
	枣阳市
	316 国道枣阳随阳店至肖家垱段
改建工程
	G316
	一级
	2023
	2026
	续安排
	19.38
	63004
	27132
	
	
	622
	GX4206832201

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	215.891
	313650
	125916
	47.26
	63.996
	100883
	

	襄阳市
	南漳县
	G346 南漳县长坪至保康界段改
建工程
	G346
	二级
	2025
	2026
	续安排
	5.18
	9376
	5724
	3.18
	5.18
	7271
	GX4206242503

	襄阳市
	保康县
	G346 南漳界至黄堡张弓段改建
工程
	G346
	二级
	2024
	2027
	续安排
	22.02
	32269
	20589
	6.02
	8.02
	10000
	GX4206262402

	襄阳市
	保康县
	S307 保康县歇马集镇段改建工
程
	S307
	二级
	2024
	2026
	续安排
	6.992
	11785
	3496
	
	
	3496
	GX4206262401

	襄阳市
	襄州区
	S273 襄州区双沟集镇段改扩建
工程
	S273
	二级
	2026
	2027
	新申报
	3.024
	5534
	1058
	3.024
	1.5
	4139
	GX4206072502

	襄阳市
	襄州区
	S335 襄州区黄龙镇绕镇公路工
程
	S335
	二级
	2026
	2027
	新申报
	9.414
	14204
	3295
	2
	
	2458
	GX4206072501

	襄阳市
	谷城县
	S368 盛康段改线工程
	S368
	二级
	2026
	2027
	新申报
	5.776
	11939
	2888
	5
	
	5557
	GX4206252601




— 15 —




	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
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	计划路基
	计划路面
	
	

	襄阳市
	南漳县
	S251 南漳县观音堂至肖堰段改
扩建工程
	S251
	二级
	2024
	2026
	续安排
	10.109
	16700
	5055
	
	
	5055
	GX4206242304

	襄阳市
	南漳县
	G346 南漳县鱼泉河至长坪段改
建工程
	G346
	二级
	2024
	2026
	续安排
	27.35
	51608
	23819
	8
	27.35
	23552
	GX4206242501

	襄阳市
	南漳县
	G347 砂子岭至曾家港段改扩建
工程
	G347
	二级
	2024
	2026
	续安排
	6.91
	13075
	5735
	
	6.91
	3400
	GX4206242502

	襄阳市
	南漳县
	S251 南漳县火田村至小漳河段
改扩建工程
	S251
	二级
	2025
	2026
	续安排
	15.036
	24473
	7518
	10.036
	15.036
	20415
	GX4206242504

	襄阳市
	南漳县
	S251 南漳县棋盘山至涌泉段改
扩建工程
	S251
	二级
	2026
	2027
	新申报
	25.803
	32453
	12902
	10
	
	8750
	GX4206242601

	襄阳市
	谷城县
	S467 谷城紫金至赵湾改建工程
	S467
	二级
	2020
	2026
	续安排
	42.927
	63469
	21464
	
	
	6025
	GX4206252103

	
襄阳市
	
宜城市
	S272 枣阳宋集至宜城市流水公路（宜城段）改建工程
	
S272
	
二级
	
2017
	
2026
	
续安排
	
35.35
	
26765
	
12373
	
	
	
765
	
GX4206842601

	
	
	鄂州市
	
	
	
	
	
	70.497
	700112
	100514
	1.586
	1
	100698
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	65.507
	655201
	97021
	1.586
	1
	75498
	

	鄂州市
	市本级
	G106 鄂州碧石至黄石铁山改建
工程 (鄂州段)
	G106
	一级
	2023
	2027
	续安排
	6.904
	85522
	28548
	1.586
	1
	31000
	GX4207012202

	鄂州市
	鄂城区
	纵二 G106 鄂州泽林至碧石段改
扩建工程
	G106
	一级
	2024
	2026
	续安排
	3.8
	15773
	5320
	
	
	5589
	GX4207042501

	鄂州市
	市本级
	G316 鄂州杜山至葛店段改建工
程
	G316
	一级
	2023
	2026
	续安排
	29.513
	179766
	45450
	
	
	23909
	GX4207012201

	鄂州市
	市本级
	S347 鄂州杨叶至新庙段疏港公
路
	S347
	一级
	2023
	2028
	续安排
	25.29
	374140
	17703
	
	
	15000
	GX4207042301

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	4.99
	44911
	3493
	
	
	25200
	

	鄂州市
	华容区
	S119（蒲团小港-庙岭吴屴）改
建工程
	S119
	一级
	2026
	2027
	新申报
	4.99
	44911
	3493
	
	
	25200
	GX4207032601

	
	
	荆门市
	
	
	
	
	
	252.198
	980296
	253451
	33.512
	8.333
	144904
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	193.659
	831004
	230823
	29.308
	8.333
	113127
	

	荆门市
	东宝区
	G347 荆门长岗互通至院子河段
改线工程
	G347
	一级
	2025
	2028
	续安排
	38.125
	210726
	63832
	3
	0.8
	26000
	GX4208022301

	荆门市
	京山市
	G240 京山三阳至莲山段公路改
扩建工程
	G240
	一级
	2023
	2029
	续安排
	61.208
	270353
	85691
	10
	
	22085
	GX4208822301
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
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完工年
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部省投资
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	计划路基
	计划路面
	
	

	荆门市
	屈家岭管理区
	S311 屈家岭段改线工程（屈家
岭段）
	S311
	一级
	2025
	2026
	续安排
	8.354
	28000
	5848
	0.171
	4.354
	14797
	GX4208012501

	荆门市
	京山市
	S311 屈家岭段改线工程（京山
段）
	S311
	一级
	2025
	2026
	续安排
	3.179
	10486
	2225
	
	3.179
	3486
	GX4208822501

	荆门市
	钟祥市
	S331 钟祥市文集至双河段改建
工程
	S331
	一级
	2022
	2026
	续安排
	37.565
	147283
	26296
	
	
	6759
	GX4208812201

	荆门市
	钟祥市
	G234 钟祥九里至枣潜高速旧口互通段新建工程
	G234
	一级
	2024
	2027
	续安排
	18.74
	64859
	28389
	9.137
	
	15000
	GX4208812501

	荆门市
	钟祥市
	482 省道钟祥市胡集至 218 省道长寿段一级公路改建工程
	S482
	一级
	2026
	2028
	续安排
	26.488
	99297
	18542
	7
	
	25000
	GX4208812401

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	34.581
	55622
	14243
	4.204
	
	11777
	

	荆门市
	沙洋市
	S342 沙洋县五里铺至河溶界公
路改建工程
	S342
	二级
	2026
	2028
	新申报
	14.204
	20700
	4971
	4.204
	
	3000
	GX4208222601

	荆门市
	钟祥市
	327 省道京山三阳至钟祥客店公路钟祥段改建工程
	S327
	二级
	2022
	2026
	续安排
	20.377
	34922
	9272
	
	
	8777
	GX4208812103

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	23.958
	93670
	8385
	
	
	20000
	

	荆门市
	京山市
	S522 沿江高铁京山连接线集疏
运公路工程
	S522
	二级
	2024
	2027
	新申报
	23.958
	93670
	8385
	
	
	20000
	GX4208822601

	
	
	孝感市
	
	
	
	
	
	250.108
	1105537
	225751
	9.786
	62.027
	201581
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	154.556
	988794
	158505
	9.786
	62.027
	183306
	

	孝感市
	应城市
	347 国道应城段（护子潭大桥至
三合段、西十至天门皂市段）改
扩建工程
	
G347
	一级
	2019
	2026
	续安排
	26.589
	86168
	37225
	
	21.589
	4448
	
GX42098121Y2

	孝感市
	汉川市
	G348 汉川汉北河大桥至洪淌段
建设工程
	G348
	一级
	2024
	2026
	续安排
	10.536
	122878
	29501
	
	10.536
	31878
	GX4209842404

	孝感市
	孝昌县
	S243 孝昌至安陆城区段改扩建
工程（孝昌段）
	S243
	一级
	2026
	2029
	新申报
	31.509
	155430
	24262
	4.2
	
	10000
	GX4209212601

	孝感市
	安陆市
	S243 安陆市陈店至胡棚段改扩
建工程
	S243
	一级
	2023
	2026
	续安排
	22.586
	73905
	15810
	2.586
	17.586
	39505
	GX4209822101

	孝感市
	孝南区
	S109 孝感至汉川新建工程（孝
南段）
	S109
	一级
	2012
	2026
	续安排
	11.18
	70881
	7828
	
	
	875
	GX4209022301

	孝感市
	孝南区
	S419 孝南区东教村至郭铺村段
建设工程
	S419
	一级
	2024
	2026
	续安排
	2.92
	61525
	2044
	
	2.92
	2142
	GX4209022501

	孝感市
	汉川市
	S109 孝感至汉川一级公路汉川
段新建工程
	S109
	一级
	2023
	2027
	续安排
	17.222
	148361
	12055
	
	9.396
	10000
	GX4209842401
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	孝感市
	孝南区
	S109 孝感至汉川公路新建工程（孝南段）府河特大桥
	S109
	一级
	2024
	2027
	续安排
	2.707
	78771
	1895
	
	
	38771
	GX4209022601

	孝感市
	汉川市
	S109 孝感至汉川一级公路汉北
河特大桥工程
	S109
	一级
	2024
	2027
	新申报
	1.56
	43479
	1092
	
	
	10000
	GX4209842402

	孝感市
	汉川市
	S105 汉川英山至城隍转盘段改
扩建工程
	S105
	一级
	2024
	2027
	续安排
	9.24
	28790
	6468
	
	
	5000
	GX4209842403

	孝感市
	汉川市
	S114 汉川高山至蔡甸索河段改
扩建工程
	S114
	一级
	2026
	2026
	续安排
	1.951
	8164
	1366
	
	
	7284
	GX4209842502

	孝感市
	云梦县
	S211 云梦县四合至道桥护镇新建工程（沙隔线至 G347）
	S211
	一级
	2026
	2028
	新申报
	6.028
	65273
	4220
	3
	
	16700
	GX4209232601

	孝感市
	云梦县
	G347 云梦联合桥至护子潭大桥
段改扩建工程
	G347
	一级
	2023
	2026
	续安排
	10.528
	45169
	14739
	
	
	6703
	GX4209232301

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	15.071
	7743
	5275
	
	
	5275
	

	孝感市
	汉川市
	S346 汉川复兴至杜公段改扩建
工程
	S346
	二级
	2025
	2026
	续安排
	15.071
	7743
	5275
	
	
	5275
	GX4209842501

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	80.481
	109000
	61971
	
	
	13000
	

	孝感市
	大悟县
	S243 大悟县三里至芳畈段改扩
建工程（城关至芳畈段）
	S243
	一级
	2026
	2030
	续安排
	20.14
	45000
	15508
	
	
	5000
	GX4209222601

	孝感市
	大悟县
	S326 大悟县宣化店至城关段改
扩建工程
	S326
	二级
	2026
	2028
	新申报
	60.341
	64000
	46463
	
	
	8000
	GX4209222602

	
	
	荆州市
	
	
	
	
	
	271.301
	1016789
	364346
	11.345
	24.306
	122717
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	167.853
	648162
	233585
	11.345
	22.762
	100341
	

	荆州市
	监利县
	G351 监利县朱河至红城段改扩
建工程
	G351
	一级
	2020
	2028
	续安排
	48.481
	223516
	74214
	
	
	20000
	GX42102321Y2

	荆州市
	荆州区
	428 省道荆州区朱家岭（八岭互
通）至李埠（杨井）段改扩建工
程
	
S428
	一级
	2019
	2026
	续安排
	9.28
	19525
	6496
	
	5.28
	1621
	
GX4210032101

	荆州市
	洪湖市
	S103 洪湖市新滩至汉阳沟段改
建工程
	S103
	一级
	2023
	2027
	续安排
	8.025
	35099
	5618
	
	2
	11000
	GX42108321Y1

	荆州市
	监利县
	G240 监利县新沟至红城段改扩
建工程（新沟至毛市段）
	G240
	一级
	2019
	2026
	续安排
	25.165
	110104
	41389
	1.345
	1.345
	1824
	GX4210232102

	荆州市
	监利县
	G351 监利市红城至姚集段改扩
建工程
	G351
	一级
	2024
	2027
	续安排
	22.1
	78737
	36810
	10
	4
	30000
	GX4210232501

	荆州市
	江陵县
	G234 江陵县潜江界至普济改扩
建工程
	G234
	一级
	2023
	2026
	续安排
	20.137
	55194
	28192
	
	10.137
	20344
	GX4210242201
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	荆州市
	市本级
	S223 荆州纪南文旅区至沙洋段改扩建工程（一级公路段）
	S223
	一级
	2022
	2026
	续安排
	4.516
	19482
	3161
	
	
	9552
	GX4210012201

	荆州市
	松滋市
	G351 松滋城区至刘家场段改建工程（松滋城区至杨家溶段)
	G351
	一级
	2024
	2027
	续安排
	23.714
	81286
	33200
	
	
	1000
	GX4210872201

	荆州市
	荆州区
	S271 荆州区王场至新生段改造
工程
	S271
	一级
	2023
	2028
	续安排
	6.435
	25219
	4505
	
	
	5000
	GX4210032201

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	51.583
	120327
	24236
	
	1.544
	10376
	

	荆州市
	沙市区
	S322 沙市区内荆河大桥至沙公高速岑河互通段改建工程
	S322
	二级
	2019
	2026
	续安排
	10.58
	19090
	3703
	
	
	4920
	GX4210022101

	荆州市
	市本级
	S223 荆州纪南文旅区至沙洋段改扩建工程（二级公路段）
	S223
	二级
	2022
	2026
	续安排
	1.544
	4339
	540
	
	1.544
	2069
	GX4210012202

	荆州市
	公安县
	S226 公安县大门至新堤段新建
工程
	S226
	二级
	2023
	2029
	续安排
	13.3
	44031
	4655
	
	
	500
	GX4210222301

	荆州市
	监利县
	S215 监利县福田寺至白螺段改
建工程
	S215
	二级
	2017
	2026
	续安排
	26.159
	52867
	15338
	
	
	2887
	GX4210232104

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	51.865
	248300
	106525
	
	
	12000
	

	荆州市
	石首市
	S221 石首市城区（玉皇岗-百子庵）段改线工程
	S221
	一级
	2026
	2028
	新申报
	8.8
	23000
	6160
	
	
	8000
	GX4210812501

	荆州市
	松滋市
	S254 松滋市陈店集镇绕城改建
工程（一级公路段）
	S254
	一级
	2026
	2028
	新申报
	1.263
	3800
	884
	
	
	1000
	GX4210872601

	荆州市
	松滋市
	S254 松滋市陈店集镇绕城改建
工程（二级公路段）
	S254
	二级
	2026
	2028
	新申报
	4.802
	8500
	1681
	
	
	1000
	GX4210872602

	荆州市
	市本级
	G207 荆州区纪南至公安县埠河
段新建工程
	G207
	一级
	2026
	2030
	新申报
	37
	213000
	97800
	
	
	2000
	GX4210002601

	
	
	黄冈市
	
	
	
	
	
	460.056
	2104750
	453607
	46.976
	85.366
	488711
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	284.071
	1202304
	342861
	46.976
	80.366
	324863
	

	黄冈市
	红安县
	G346 红安县桃花至杏花段改扩
建工程
	G346
	一级
	2024
	2027
	续安排
	10.87
	44403
	15218
	
	
	20000
	GX4211222201

	黄冈市
	罗田县
	G318 罗田县三里畈至新桥段改
扩建工程
	G318
	一级
	2025
	2027
	续安排
	3.839
	12937
	5375
	
	
	5375
	GX4211232501

	黄冈市
	英山县
	G318 英山县鸡鸣尖隧道
	G318
	一级
	2025
	2027
	续安排
	3.383
	32051
	11663
	
	2.283
	10954
	GX4211242501

	黄冈市
	浠水县
	S201 浠水县桃树窝至马铺村段
改建工程
	S201
	一级
	2026
	2028
	新申报
	17.909
	52596
	12536
	6
	
	10000
	GX4211252601
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
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	计划路基
	计划路面
	
	

	黄冈市
	浠水县
	347 国道黄冈市巴河至蕲州公路
	G347
	一级
	2019
	2026
	续安排
	43.52
	214696
	79184
	2
	15.52
	33541
	GX4211252101

	黄冈市
	浠水县
	G220 浠水裴河至界岭段改扩建
工程
	G220
	一级
	2020
	2026
	续安排
	20.222
	70785
	28311
	
	3.222
	7877
	GX42112521Y1

	黄冈市
	龙感湖管理区
	S240 黄小高速龙感湖出口至105 国道段拓宽改建工程
	S240
	一级
	2020
	2026
	续安排
	7.23
	27961
	5061
	
	
	3075
	GX4211002102

	黄冈市
	团风县
	318 国道团风县新桥至标云岗段
改建工程
	G318
	一级
	2024
	2027
	续安排
	23.353
	103678
	47000
	8.353
	3
	30000
	GX4211212301

	黄冈市
	武穴市
	S308 武穴市松山咀至马口段改
建工程
	S308
	一级
	2024
	2027
	续安排
	44.8
	193043
	31360
	10
	20
	60000
	GX4211822401

	黄冈市
	蕲春县
	S235 蕲春县西河驿至管窑段改
扩建工程
	S235
	一级
	2026
	2028
	新申报
	19.415
	77295
	14950
	10
	7
	28000
	GX4211262601

	黄冈市
	武穴市
	S332 武穴市龙腰至梅川段改建
工程
	S332
	一级
	2021
	2026
	续安排
	23.933
	55693
	16753
	
	5.933
	14715
	GX4211822101

	黄冈市
	罗田县
	G318 罗田县城至骆驼坳镇段改
建工程
	G318
	一级
	2024
	2026
	续安排
	8.78
	28836
	12472
	0.005
	8.78
	11605
	GX4211232301

	黄冈市
	罗田县
	318 国道罗田县城至三里畈段改
建工程
	G318
	一级
	2020
	2026
	续安排
	18.767
	56868
	17674
	
	
	7877
	GX4211232101

	黄冈市
	英山县
	G318 英山县杨柳至小米畈段改
建工程
	G318
	一级
	2024
	2026
	续安排
	12.641
	58523
	26200
	0.031
	10.641
	16299
	GX4211242301

	黄冈市
	英山县
	S201 孔家坊至四季花海段改建
工程
	S201
	一级
	2026
	2028
	新申报
	18.814
	72196
	14487
	10
	
	28000
	GX4211242601

	黄冈市
	市本级
	S409 下巴河特大桥扩宽改造工
程
	S409
	一级
	2025
	2028
	续安排
	3.195
	61526
	2237
	0.587
	0.587
	20000
	GX4211002601

	黄冈市
	浠水县
	S409 浠水县巴河镇段(下巴河特大桥-大广高速)改扩建工程
	S409
	一级
	2024
	2026
	续安排
	3.4
	39217
	2380
	
	3.4
	17545
	GX4211252401

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	115.655
	127180
	51609
	
	5
	23848
	

	黄冈市
	麻城市
	S408 麻城市项家河至城区段改
扩建工程
	S408
	二级
	2024
	2026
	续安排
	43.481
	50853
	21741
	
	
	10629
	GX4211812401

	黄冈市
	蕲春县
	403 省道蕲春县清水河至蕲州段
改建工程
	S403
	二级
	2024
	2026
	续安排
	25.894
	31011
	12947
	
	5
	11011
	GX4211262104

	黄冈市
	黄梅县
	S236 柳林烈士陵园至停前梅陇红色旅游公路改建工程
	S236
	二级
	2020
	2026
	续安排
	41.458
	34350
	14510
	
	
	1760
	GX4211272103

	黄冈市
	罗田县
	S241 罗田县东界岭至李婆墩段
改扩建工程（北段）
	S241
	二级
	2024
	2025
	续安排
	4.822
	10966
	2411
	
	
	448
	GX4211232401

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	60.33
	775266
	59137
	
	
	140000
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	黄冈市
	武穴市
	G220 武穴至瑞昌过江通道（湖
北段）
	G220
	一级
	2026
	2029
	续安排
	5.771
	561716
	
	
	
	100000
	GX4211822501

	黄冈市
	市本级
	S401 汪白公路快岭至白莲段新
建工程
	S401
	一级
	2025
	2027
	新申报
	6.33
	31300
	4431
	
	
	20000
	GX4211002602

	黄冈市
	麻城市
	G346 麻城市城区绕城段改建工
程
	G346
	一级
	2026
	2029
	新申报
	24.929
	135650
	34901
	
	
	10000
	GX4211812601

	黄冈市
	英山县
	G636 英山县大坳黄家塆至张咀水库段新建工程
	G636
	二级
	2026
	2028
	新申报
	23.3
	46600
	19805
	
	
	10000
	GX4211242602

	
	
	咸宁市
	
	
	
	
	
	262.431
	854928
	309920
	25.08
	81.793
	170865
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	215.124
	773650
	279389
	25.08
	62.407
	144000
	

	咸宁市
	崇阳县
	106 国道崇阳县石城至肖岭段改
扩建工程
	G106
	一级
	2025
	2026
	续安排
	19.25
	58720
	26950
	9.25
	9.25
	31820
	GX4212232501

	咸宁市
	咸安区
	G351 咸安区双溪至横沟段改扩
建工程（一期）
	G351
	一级
	2024
	2027
	续安排
	20.113
	105105
	30974
	
	10.113
	21020
	GX4212022302

	咸宁市
	通城县
	353 国道通城县段改建工程
	G353
	一级
	2022
	2027
	续安排
	44.774
	201965
	62684
	
	26.774
	25000
	GX4212222101

	咸宁市
	通山县
	G106 通山县大路乡至南林桥镇
段改扩建工程
	G106
	一级
	2023
	2027
	续安排
	19.659
	65030
	27272
	
	2
	9272
	GX4212242301

	咸宁市
	咸安区
	G351 咸安区双溪至横沟段改扩
建工程 (二期)
	G351
	一级
	2026
	2028
	续安排
	14.048
	76744
	21634
	5
	
	26700
	GX4212022501

	咸宁市
	通山县
	106 国道通山县洪港至九宫山段
改建工程
	G106
	一级
	2019
	2026
	续安排
	24.757
	72270
	24757
	
	
	2900
	GX4212242101

	咸宁市
	通城县
	G106 通城县隽水镇至马港镇段
扩建工程
	G106
	一级
	2024
	2026
	续安排
	8.44
	21210
	14400
	1
	4.44
	1885
	GX4212222502

	咸宁市
	通城县
	S362 通城县四庄乡至隽水镇段
改扩建工程
	S362
	一级
	2024
	2026
	续安排
	7.83
	17730
	6032
	7.83
	7.83
	17278
	GX4212222501

	咸宁市
	嘉鱼县
	G351 朱砂至罗家洲新建公路工
程
	G351
	一级
	2023
	2026
	续安排
	11.25
	49975
	15750
	
	
	2725
	GX4212212301

	咸宁市
	崇阳县
	106 国道崇阳县桃树窝至浮溪桥
段改扩建工程
	G106
	一级
	2022
	2026
	续安排
	22.673
	54812
	31742
	
	
	1900
	GX4212232101

	咸宁市
	崇阳县
	S246 崇阳县东流铺至渣桥段改
扩建工程
	S246
	一级
	2024
	2027
	续安排
	22.33
	50089
	17194
	2
	2
	3500
	GX4212232301

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	35.266
	42790
	15475
	
	19.386
	17377
	

	咸宁市
	赤壁市
	S359 赤壁市官塘驿至神山段改
扩建工程
	S359
	二级
	2024
	2026
	续安排
	14.386
	18377
	5035
	
	14.386
	9377
	GX4212812301
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	咸宁市
	通城县
	S362 金保线塘湖镇天井埚至四庄乡四庄桥段公路改建工程
	S362
	二级
	2024
	2027
	续安排
	20.88
	24413
	10440
	
	5
	8000
	GX4212222301

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	12.041
	38488
	15056
	
	
	9488
	

	咸宁市
	通山县
	G106 通山县通羊镇李渡至大路乡塘下段改扩建工程
	G106
	一级
	2026
	2029
	新申报
	10.041
	36000
	14056
	
	
	7000
	GX4212242601

	咸宁市
	通山县
	S209 通山县九宫山至鄂赣界段
新建工程
	S209
	二级
	2026
	2026
	新申报
	2
	2488
	1000
	
	
	2488
	GX4212242501

	
	
	随州市
	
	
	
	
	
	141.28
	476166
	188329
	25.04
	69.312
	148473
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	124.643
	455791
	182506
	21.403
	52.675
	140679
	

	随州市
	曾都区
	G240 曾都区槐东至石桥段改建
工程
	G240
	一级
	2025
	2026
	续安排
	12.534
	45413
	17548
	4.534
	12.534
	23213
	GX4213032501

	随州市
	随县
	316 国道随县尚市至随阳店段改
建工程
	G316
	一级
	2022
	2026
	续安排
	30.141
	107382
	42197
	
	30.141
	27142
	GX4213212101

	随州市
	市本级
	316 国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程
	G316
	一级
	2021
	2028
	续安排
	36.57
	139874
	48272
	
	
	20324
	GX4213002102

	随州市
	广水市
	G346 广水市城郊至长岭段改扩
建工程
	G346
	一级
	2025
	2027
	续安排
	21.869
	93950
	41548
	16.869
	10
	40000
	GX4213812501

	随州市
	市本级
	240 国道随州市石桥至钟氏祠段
改建工程
	G240
	一级
	2023
	2027
	续安排
	23.529
	69172
	32941
	
	
	30000
	GX4213012201

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	16.637
	20375
	5823
	3.637
	16.637
	7794
	

	随州市
	曾都区
	S262 曾都区万店至淅河段改扩
建工程
	S262
	二级
	2024
	2026
	续安排
	16.637
	20375
	5823
	3.637
	16.637
	7794
	GX4213032401

	
	
	恩施土家族苗族自治州
	
	
	
	
	
	852.069
	2831383
	960095
	28.74
	25.994
	321028
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	183.163
	1461762
	408290
	5.6
	7.515
	133199
	

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	G318 恩施市虎岔口至罗针田段
改建工程（虎岔口至屯堡集镇
段）
	
G318
	一级
	2026
	2028
	新申报
	13.164
	195484
	79359
	1
	
	20500
	
GX4228012601

	恩施土家族苗族自治州
	宣恩县
	G351 宣恩县城区至恩施芭蕉互
通段改建工程
	G351
	一级
	2025
	2028
	续安排
	5.271
	87514
	42115
	
	
	23000
	GX4228252501

	恩施土家族苗族自治州
	来凤县
	来凤县小河坪至湘鄂情大桥公
路
	G209
	一级
	2019
	2026
	续安排
	13.919
	60443
	9591
	
	
	500
	GX42282721Y1

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	318 国道恩施吉心至虎岔口段改
建工程
	G318
	一级
	2016
	2028
	续安排
	20.245
	100228
	24294
	
	
	10000
	GX4228012101
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	G209 恩施市谭家坝至芭蕉互通
段改建工程
	G209
	一级
	2025
	2028
	续安排
	9.59
	144013
	30688
	0.3
	1
	8000
	GX4228012501

	恩施土家族苗族自治州
	建始县
	209 国道建始县长梁乡至城区段
改扩建工程
	G209
	一级
	2019
	2028
	续安排
	11.442
	52180
	17850
	
	
	1500
	GX4228222101

	恩施土家族苗族自治州
	建始县
	S339 建始县红岩寺至城区段新
建工程
	S339
	一级
	2024
	2029
	续安排
	33.85
	265779
	28434
	2.3
	1
	20000
	GX4228222301

	恩施土家族苗族自治州
	鹤峰县
	G351 鹤峰县清湖至燕子段改建
工程
	G351
	一级
	2026
	2029
	新申报
	9.96
	98286
	46000
	2
	
	10000
	GX4228282601

	恩施土家族苗族自治州
	宣恩县
	G209 宣恩县青龙嘴至来凤县二台坪段改建工程
	G209
	一级
	2026
	2029
	新申报
	7.934
	61029
	21000
	
	
	10000
	GX4228252601

	恩施土家族苗族自治州
	宣恩县
	209 国道宣恩绕城公路工程
	G209
	一级
	2016
	2028
	续安排
	23.674
	159257
	25806
	
	
	10000
	GX4228252101

	恩施土家族苗族自治州
	咸丰县
	G242 咸丰县忠堡绕镇公路
	G242
	一级
	2024
	2027
	续安排
	8.477
	48726
	16276
	
	1
	3000
	GX4228262301

	恩施土家族苗族自治州
	利川市
	S249 利川市元堡绕镇公路
	S249
	一级
	2025
	2026
	续安排
	4.515
	15561
	3793
	
	4.515
	7561
	GX4228022501

	恩施土家族苗族自治州
	来凤县
	242 国道来凤县三胡至桂花树工
业园段工程
	G242
	一级
	2019
	2027
	续安排
	21.122
	173262
	63084
	
	
	9138
	GX4228272101

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	616.176
	1246132
	515117
	23.14
	18.479
	156529
	

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	G242 恩施市分水岭至马鞍龙段
改建工程
	G242
	二级
	2025
	2028
	续安排
	34.168
	128576
	79577
	1.5
	
	26000
	GX4228012502

	恩施土家族苗族自治州
	利川市
	G351 利川市龙井至核桃坝段新
建工程
	G351
	二级
	2023
	2027
	续安排
	28
	90045
	45932
	
	1
	25000
	GX4228022201

	恩施土家族苗族自治州
	建始县
	G209 建始县楂树坪绕镇段
	G209
	二级
	2024
	2026
	续安排
	6.301
	17352
	9641
	2.1
	2.1
	5852
	GX4228222501

	恩施土家族苗族自治州
	建始县
	318 国道建始县红岩寺绕镇公路
工程
	G318
	二级
	2024
	2028
	续安排
	9.915
	31026
	15864
	
	2.3
	4000
	GX4228222302

	恩施土家族苗族自治州
	鹤峰县
	464 省道鹤峰县铁炉至叶家垭段
改扩建工程
	S464
	二级
	2022
	2026
	续安排
	5.939
	7699
	2970
	
	
	1219
	GX4228282106

	恩施土家族苗族自治州
	鹤峰县
	479 省道鹤峰县茅坝至梳背溪段
改扩建工程
	S479
	二级
	2020
	2026
	续安排
	8.604
	13672
	4302
	
	
	727
	GX4228282105

	恩施土家族苗族自治州
	鹤峰县
	476 省道鹤峰县走马至堰垭段改
扩建工程
	S476
	二级
	2021
	2026
	续安排
	45.36
	44292
	22680
	
	
	5021
	GX4228282104

	恩施土家族苗族自治州
	宣恩县
	351 国道宣恩县椿木营至长潭河
段改建工程
	G351
	二级
	2017
	2027
	续安排
	46.037
	119576
	33770
	
	
	10000
	GX4228252102

	恩施土家族苗族自治州
	咸丰县
	242 国道咸丰县土地关隧道及接
线工程
	G242
	二级
	2024
	2028
	续安排
	6.471
	45828
	15837
	1
	
	5000
	GX4228262302
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	恩施土家族苗族自治州
	咸丰县
	351 国道咸丰谢家土至龙井段改扩建工程 (大沙坝至龙井段)
	G351
	二级
	2020
	2027
	续安排
	85.316
	179238
	80089
	
	
	2000
	GX4228262101

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	318 国道恩施市崔家坝绕镇公路
工程
	G318
	二级
	2019
	2026
	续安排
	3.563
	5713
	2779
	
	
	1002
	GX4228012108

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	351 国道宣恩县椿木营至长潭河
段改建工程
	G351
	二级
	2018
	2027
	续安排
	9.745
	24688
	5847
	
	
	7000
	GX4228012104

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	351 国道恩施芭蕉至咸丰龙井段改建工程 (恩施市境芭蕉至谢
家土段)
	
G351
	二级
	2018
	2026
	续安排
	56.158
	77656
	38749
	
	
	3813
	
GX4228012103

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	242 国道恩施大集场至宣恩晓关
段改扩建工程 (恩施市境)
	G242
	二级
	2019
	2027
	续安排
	14.08
	26122
	10138
	
	
	4000
	GX4228012107

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	462 省道恩施市赵家湾至红土段
改扩建工程
	S462
	二级
	2020
	2027
	续安排
	14.776
	15281
	7388
	
	
	1100
	GX4228012106

	恩施土家族苗族自治州
	恩施市
	S233 恩施市马鞍龙至屯堡段改
建工程
	S233
	二级
	2026
	2028
	新申报
	27.818
	59586
	13909
	1
	
	2000
	GX4228012602

	恩施土家族苗族自治州
	利川市
	318 国道利川市谋道至苏拉口段
改扩建工程
	G318
	二级
	2019
	2026
	续安排
	33.022
	51804
	23776
	
	
	604
	GX4228022103

	恩施土家族苗族自治州
	利川市
	366 省道利川市沙溪至陈家营段
工程
	S366
	二级
	2024
	2026
	续安排
	10.539
	18533
	5270
	
	10.539
	11433
	GX4228022105

	恩施土家族苗族自治州
	利川市
	366 省道利川市长岩屋至易家店子段改扩建工程
	S366
	二级
	2024
	2027
	续安排
	26.156
	42274
	13078
	5
	
	10000
	GX4228022502

	恩施土家族苗族自治州
	来凤县
	S248 来凤县绿水集镇、漫水集镇、百福司集镇段改建工程
	S248
	二级
	2026
	2028
	新申报
	22.83
	40258
	11415
	10
	
	6258
	GX4228272601

	恩施土家族苗族自治州
	来凤县
	367 省道来凤县革勒车至旋坨段
改扩建工程
	S367
	二级
	2022
	2027
	续安排
	61.945
	59953
	30973
	
	
	15000
	GX4228272102

	恩施土家族苗族自治州
	巴东县
	S231 巴东县东流水至袁家荒（绿葱坡绕镇）改建工程
	S231
	二级
	2025
	2028
	续安排
	12.656
	21677
	6328
	2.54
	2.54
	3000
	GX4228232501

	恩施土家族苗族自治州
	巴东县
	G318 巴东县松林子至野三河段
改扩建工程
	G318
	二级
	2026
	2028
	新申报
	9.435
	27569
	16134
	
	
	5500
	GX4228232601

	恩施土家族苗族自治州
	咸丰县
	463 省道咸丰县尖山至大路坝段
改扩建工程
	S463
	二级
	2020
	2027
	续安排
	37.342
	97714
	18671
	
	
	1000
	GX4228262104

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	52.73
	123489
	36688
	
	
	31300
	

	恩施土家族苗族自治州
	利川市
	S466 利川市打杵坳至建南段改
扩建工程
	S466
	二级
	2024
	2027
	续安排
	35
	58180
	17500
	
	
	24000
	GX4228022503

	恩施土家族苗族自治州
	建始县
	S339 建始县高燎至景阳大桥段
改扩建工程
	S339
	二级
	2026
	2028
	新申报
	11.73
	12060
	5865
	
	
	4300
	GX4228222601

	恩施土家族苗族自治州
	来凤县
	G353 来凤县城至猴栗堡火车站
改建工程
	G353
	一级
	2026
	2028
	新申报
	6
	53249
	13323
	
	
	3000
	GX4228272602
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	
	
	仙桃市
	
	
	
	
	
	80.005
	433846
	77644
	
	8.613
	66127
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	80.005
	433846
	77644
	
	8.613
	66127
	

	仙桃市
	仙桃市
	S214 天门至仙桃段改扩建工程
（仙桃段）
	S214
	一级
	2022
	2028
	续安排
	15.843
	112427
	11090
	
	
	10000
	GX4290042201

	仙桃市
	仙桃市
	S214 仙桃市汉江二桥新建项目
	S214
	一级
	2022
	2028
	续安排
	1.944
	105403
	1361
	
	
	5000
	GX4290042202

	仙桃市
	仙桃市
	240 国道仙桃市岳口汉江大桥南岸至毛嘴段改建工程
	G240
	一级
	2022
	2026
	续安排
	11.613
	38474
	16258
	
	5.613
	22379
	GX4290042102

	仙桃市
	仙桃市
	318 国道仙桃市国家级高新区至
蔡甸改线工程
	G318
	一级
	2023
	2026
	续安排
	19.303
	69284
	27024
	
	3
	26420
	GX4290042401

	仙桃市
	仙桃市
	215 省道仙桃市张沟至北口大桥
段改扩建工程
	S215
	一级
	2021
	2026
	续安排
	31.302
	108258
	21911
	
	
	2328
	GX4290042101

	
	
	潜江市
	
	
	
	
	
	42.815
	192446
	58490
	6
	5
	23301
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	41.605
	158446
	56796
	6
	5
	21301
	

	潜江市
	潜江市
	G234 潜江市熊口至张金段改建
工程
	G234
	一级
	2024
	2028
	续安排
	29.743
	120761
	41640
	5
	5
	15000
	GX4290052401

	潜江市
	潜江市
	G240 潜江市总口至渔洋段改建
工程
	G240
	一级
	2026
	2029
	新申报
	9.73
	26374
	13664
	1
	
	1301
	GX4290052601

	潜江市
	潜江市
	S351 东荆河大桥改建工程
	S351
	一级
	2025
	2027
	续安排
	2.132
	11311
	1492
	
	
	5000
	GX4290052501

	
	
	三、谋划开工项目
	
	
	
	
	
	1.21
	34000
	1694
	
	
	2000
	

	
潜江市
	
潜江市
	G240 潜江市泰丰至总口段（物流东环线）跨沪蓉铁路桥梁工程
	
G240
	
一级
	
2026
	
2028
	
新申报
	
1.21
	
34000
	
1694
	
	
	
2000
	
GX4290052602

	
	
	天门市
	
	
	
	
	
	52.271
	272032
	47558
	8.9
	22.48
	66522
	

	
	
	一、一级公路
	
	
	
	
	
	44.631
	258353
	44883
	7.4
	22.48
	61812
	

	天门市
	天门市
	G348 天门市窑台至丝网湾段改
线工程
	G348
	一级
	2023
	2026
	续安排
	9.08
	54334
	19997
	
	9.08
	21749
	GX4290062301

	天门市
	天门市
	S214 天门至仙桃段改扩建工程
（天门段）
	S214
	一级
	2023
	2027
	续安排
	3.141
	17302
	2199
	
	
	600
	GX4290062202

	天门市
	天门市
	S213 天门市九真至彭市(汉江大
桥)段改建工程
	S213
	一级
	2024
	2029
	续安排
	32.41
	186717
	22687
	7.4
	13.4
	39463
	GX4290062501
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	项目所在地
	

项目名称
	

路线编号
	

技术标准
	建设年限
	
项目性质（续安排/新申报）
	批复规模
	2026 年计划
	

	
市（州）
	
县（市、区）
	
	
	
	
开工年
	
完工年
	
	
工程量
	
总投资
	
部省投资
	工程量
	
计划投资
	
项目计划代码

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划路基
	计划路面
	
	

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	7.64
	13679
	2675
	1.5
	
	4710
	

	天门市
	天门市
	S311 天门市胡市镇改线工程
	S311
	二级
	2025
	2026
	续安排
	2.41
	4212
	844
	
	
	844
	GX4290062502

	天门市
	天门市
	S214 天门市蒋场镇改线工程
	S214
	二级
	2026
	2027
	新申报
	5.23
	9467
	1831
	1.5
	
	3866
	GX4290062601

	
	
	神农架林区
	
	
	
	
	
	25.684
	134763
	71706
	
	
	22300
	

	
	
	二、二级公路
	
	
	
	
	
	25.684
	134763
	71706
	
	
	22300
	

	神农架林区
	神农架林区
	G651 神农架林区大九湖至巫溪
界新建工程
	G651
	二级
	2026
	2028
	新申报
	4.746
	35827
	21814
	
	
	10000
	GX4290212501

	神农架林区
	神农架林区
	G645 神农架林区徐家庄至庙坪
段新建工程
	G645
	二级
	2026
	2029
	新申报
	19.908
	84888
	48450
	
	
	10000
	GX4290212601

	神农架林区
	神农架林区
	G347 神农架林区坪阡水库大桥
新建工程
	G347
	二级
	2024
	2027
	续安排
	1.03
	14048
	1442
	
	
	2300
	GX4290212301
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附件 4

2026 年全省农村公路建设预安排计划分解表

	






市州
	






县市区
	





农村公路预安排总投资（万元）
	农村公路路网提升工程预安排计划

	
	
	
	合计
	骨干网提档升级工程

	
	
	
	
	小计
	集疏运公路
	乡镇双通道
	4A 级以上景区通达公路
	重要县乡道

	
	
	
	


预安排计划总里程（公里）
	



总投资（万元）
	


计划里程 （公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	其中：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县城、乡镇便捷上
高速“最后一公
里 ”连接线（连通
已有出入口）
	高速公路新增出入
口或服务区新增简
易出入口对乡村重
要节点的延伸连通
建设（连通新增出
入口）
	“平急两用”设施、
国家区域性公路交
通应急装备物资储
备中心等连接线
建设
	

其他重要县乡道

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划里
程
（公里）
	投资（万元）

	全省总计
	
	2101472.7
	11161.21
	1899506.72
	1704.48
	1190836.39
	41.27
	304513.00
	16.20
	22600.00
	74.98
	44652.64
	1572.03
	819070.75
	7.65
	6500.00
	4.36
	11300.00
	4.50
	10800.00
	1555.52
	790470.75

	武汉市
	
	56755.79
	312.72
	56434.09
	18.90
	36962.66
	
	
	
	
	
	
	18.90
	36962.66
	
	
	
	
	
	
	18.90
	36962.66

	
	市本级
	34943.21
	48.25
	34943.21
	3.38
	32111.31
	
	
	
	
	
	
	3.38
	32111.31
	
	
	
	
	
	
	3.38
	32111.31

	
	其中：长江新区
	1464
	19.51
	1464.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：东西湖区
	32734.56
	15.85
	32734.56
	3.38
	32111.31
	
	
	
	
	
	
	3.38
	32111.31
	
	
	
	
	
	
	3.38
	32111.31

	
	其中：汉南区
	744.65
	12.89
	744.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	蔡甸区
	1600.07
	28.07
	1600.07
	0.91
	316.75
	
	
	
	
	
	
	0.91
	316.75
	
	
	
	
	
	
	0.91
	316.75

	
	江夏区
	9716.5
	118.48
	9504.80
	2.28
	796.60
	
	
	
	
	
	
	2.28
	796.60
	
	
	
	
	
	
	2.28
	796.60

	
	黄陂区
	1901.88
	34.74
	1801.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新洲区
	8594.13
	83.18
	8584.13
	12.33
	3738.00
	
	
	
	
	
	
	12.33
	3738.00
	
	
	
	
	
	
	12.33
	3738.00

	黄石市
	
	62217.55
	295.97
	58274.50
	43.47
	40389.50
	9.50
	28500.00
	
	
	
	
	33.97
	11889.50
	
	
	
	
	
	
	33.97
	11889.50

	
	市本级
	31705
	41.00
	31055.00
	12.50
	29550.00
	9.50
	28500.00
	
	
	
	
	3.00
	1050.00
	
	
	
	
	
	
	3.00
	1050.00

	
	大冶市
	9580.5
	96.00
	8790.00
	9.00
	3150.00
	
	
	
	
	
	
	9.00
	3150.00
	
	
	
	
	
	
	9.00
	3150.00

	
	阳新县
	20932.05
	158.97
	18429.50
	21.97
	7689.50
	
	
	
	
	
	
	21.97
	7689.50
	
	
	
	
	
	
	21.97
	7689.50

	十堰市
	
	320519.45
	936.36
	300341.95
	113.90
	241955.00
	8.90
	173705.00
	
	
	
	
	105.00
	68250.00
	
	
	
	
	
	
	105.00
	68250.00

	
	市本级
	7919.75
	34.19
	7123.75
	8.00
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	5200.00

	
	其中：茅箭区
	175
	1.40
	175.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：张湾区
	7744.75
	32.79
	6948.75
	8.00
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	5200.00

	
	丹江口市
	28240
	149.00
	24835.00
	24.00
	15600.00
	
	
	
	
	
	
	24.00
	15600.00
	
	
	
	
	
	
	24.00
	15600.00

	
	其中：丹江口
	27865
	146.00
	24460.00
	24.00
	15600.00
	
	
	
	
	
	
	24.00
	15600.00
	
	
	
	
	
	
	24.00
	15600.00

	
	其中：武当山特区
	375
	3.00
	375.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	郧阳区
	197255
	234.90
	194105.00
	16.90
	178905.00
	8.90
	173705.00
	
	
	
	
	8.00
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	5200.00

	
	郧西县
	16040.4
	100.11
	13255.40
	10.00
	6500.00
	
	
	
	
	
	
	10.00
	6500.00
	
	
	
	
	
	
	10.00
	6500.00
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市州
	






县市区
	





农村公路预安排总投资（万元）
	农村公路路网提升工程预安排计划

	
	
	
	合计
	骨干网提档升级工程

	
	
	
	
	小计
	集疏运公路
	乡镇双通道
	4A 级以上景区通达公路
	重要县乡道

	
	
	
	


预安排计划总里程（公里）
	



总投资（万元）
	


计划里程 （公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	其中：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县城、乡镇便捷上
高速“最后一公
里 ”连接线（连通
已有出入口）
	高速公路新增出入
口或服务区新增简
易出入口对乡村重
要节点的延伸连通
建设（连通新增出
入口）
	“平急两用”设施、
国家区域性公路交
通应急装备物资储
备中心等连接线
建设
	

其他重要县乡道

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划里
程
（公里）
	投资（万元）

	
	竹山县
	30107.8
	138.16
	26507.80
	29.00
	18850.00
	
	
	
	
	
	
	29.00
	18850.00
	
	
	
	
	
	
	29.00
	18850.00

	
	竹溪县
	21121
	152.00
	17650.00
	12.00
	7800.00
	
	
	
	
	
	
	12.00
	7800.00
	
	
	
	
	
	
	12.00
	7800.00

	
	房县
	19835.5
	128.00
	16865.00
	14.00
	9100.00
	
	
	
	
	
	
	14.00
	9100.00
	
	
	
	
	
	
	14.00
	9100.00

	荆州市
	
	77796.88
	585.02
	62092.40
	63.31
	27406.75
	
	
	13.00
	9800.00
	
	
	50.31
	17606.75
	
	
	
	
	
	
	50.31
	17606.75

	
	市本级
	1215.98
	8.02
	1215.98
	1.90
	665.00
	
	
	
	
	
	
	1.90
	665.00
	
	
	
	
	
	
	1.90
	665.00

	
	其中：纪南文旅区
	1215.98
	8.02
	1215.98
	1.90
	665.00
	
	
	
	
	
	
	1.90
	665.00
	
	
	
	
	
	
	1.90
	665.00

	
	沙市区
	2265
	28.83
	1812.98
	0.62
	217.70
	
	
	
	
	
	
	0.62
	217.70
	
	
	
	
	
	
	0.62
	217.70

	
	荆州区
	3220.76
	28.36
	2726.76
	1.90
	665.00
	
	
	
	
	
	
	1.90
	665.00
	
	
	
	
	
	
	1.90
	665.00

	
	江陵县
	2979.22
	22.99
	2421.22
	3.96
	1384.95
	
	
	
	
	
	
	3.96
	1384.95
	
	
	
	
	
	
	3.96
	1384.95

	
	松滋市
	15254.36
	74.48
	13480.95
	11.07
	8774.50
	
	
	6.00
	7000.00
	
	
	5.07
	1774.50
	
	
	
	
	
	
	5.07
	1774.50

	
	公安县
	11923.8
	100.40
	7590.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石首市
	7613.66
	79.51
	5239.66
	1.88
	658.00
	
	
	
	
	
	
	1.88
	658.00
	
	
	
	
	
	
	1.88
	658.00

	
	监利市
	18980.35
	119.05
	15002.35
	23.01
	8403.85
	
	
	7.00
	2800.00
	
	
	16.01
	5603.85
	
	
	
	
	
	
	16.01
	5603.85

	
	洪湖市
	14343.75
	123.38
	12602.50
	18.97
	6637.75
	
	
	
	
	
	
	18.97
	6637.75
	
	
	
	
	
	
	18.97
	6637.75

	宜昌市
	
	165807.11
	976.47
	145219.30
	65.90
	82034.60
	9.00
	45000.00
	3.20
	12800.00
	
	
	53.70
	24234.60
	
	
	
	
	
	
	53.70
	24234.60

	
	市本级
	7193.01
	14.17
	6900.79
	8.29
	6126.00
	
	
	
	
	
	
	8.29
	6126.00
	
	
	
	
	
	
	8.29
	6126.00

	
	其中：点军区
	3312.01
	8.18
	3025.79
	5.85
	2926.00
	
	
	
	
	
	
	5.85
	2926.00
	
	
	
	
	
	
	5.85
	2926.00

	
	其中：猇亭区
	3881
	5.99
	3875.00
	2.44
	3200.00
	
	
	
	
	
	
	2.44
	3200.00
	
	
	
	
	
	
	2.44
	3200.00

	
	夷陵区
	17595.52
	166.68
	14686.85
	16.73
	5018.10
	
	
	
	
	
	
	16.73
	5018.10
	
	
	
	
	
	
	16.73
	5018.10

	
	宜都市
	11704.26
	70.82
	8358.01
	10.40
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	10.40
	5200.00
	
	
	
	
	
	
	10.40
	5200.00

	
	枝江市
	43840.05
	114.44
	39880.93
	8.82
	32950.00
	5.10
	20000.00
	3.20
	12800.00
	
	
	0.52
	150.00
	
	
	
	
	
	
	0.52
	150.00

	
	当阳市
	34903.95
	97.71
	33393.20
	8.30
	27200.00
	3.90
	25000.00
	
	
	
	
	4.40
	2200.00
	
	
	
	
	
	
	4.40
	2200.00

	
	远安县
	6740.65
	55.73
	3475.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	兴山县
	11954.73
	105.89
	10397.23
	3.43
	1715.00
	
	
	
	
	
	
	3.43
	1715.00
	
	
	
	
	
	
	3.43
	1715.00

	
	秭归县
	9926.15
	104.62
	8366.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	长阳县
	13736.4
	174.90
	12408.56
	5.70
	1710.00
	
	
	
	
	
	
	5.70
	1710.00
	
	
	
	
	
	
	5.70
	1710.00

	
	五峰县
	8212.39
	71.51
	7351.89
	4.23
	2115.50
	
	
	
	
	
	
	4.23
	2115.50
	
	
	
	
	
	
	4.23
	2115.50

	襄阳市
	
	202464.46
	1421.64
	184515.08
	209.30
	101329.10
	2.30
	7300.00
	
	
	17.60
	8800.00
	189.40
	85229.10
	
	
	
	
	
	
	189.40
	85229.10

	
	市本级
	13774.58
	108.59
	12467.58
	13.25
	5961.60
	
	
	
	
	
	
	13.25
	5961.60
	
	
	
	
	
	
	13.25
	5961.60

	
	其中：高新区
	303.3
	2.76
	303.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：东津新区
	2562.18
	33.68
	2171.68
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市州
	






县市区
	





农村公路预安排总投资（万元）
	农村公路路网提升工程预安排计划

	
	
	
	合计
	骨干网提档升级工程

	
	
	
	
	小计
	集疏运公路
	乡镇双通道
	4A 级以上景区通达公路
	重要县乡道

	
	
	
	


预安排计划总里程（公里）
	



总投资（万元）
	


计划里程 （公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	其中：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县城、乡镇便捷上
高速“最后一公
里 ”连接线（连通
已有出入口）
	高速公路新增出入
口或服务区新增简
易出入口对乡村重
要节点的延伸连通
建设（连通新增出
入口）
	“平急两用”设施、
国家区域性公路交
通应急装备物资储
备中心等连接线
建设
	

其他重要县乡道

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划里
程
（公里）
	投资（万元）

	
	其中：襄城区
	9635.1
	57.15
	9332.60
	13.25
	5961.60
	
	
	
	
	
	
	13.25
	5961.60
	
	
	
	
	
	
	13.25
	5961.60

	
	其中：樊城区
	1274
	15.00
	660.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	襄州区
	27983.5
	233.00
	26550.00
	28.00
	12600.00
	
	
	
	
	
	
	28.00
	12600.00
	
	
	
	
	
	
	28.00
	12600.00

	
	老河口市
	17725.58
	93.83
	15516.70
	16.83
	10376.70
	1.10
	3300.00
	
	
	
	
	15.73
	7076.70
	
	
	
	
	
	
	15.73
	7076.70

	
	枣阳市
	25728.25
	192.54
	23110.75
	16.54
	10900.75
	1.20
	4000.00
	
	
	
	
	15.34
	6900.75
	
	
	
	
	
	
	15.34
	6900.75

	
	宜城市
	25647.3
	178.15
	22779.30
	28.15
	12669.30
	
	
	
	
	
	
	28.15
	12669.30
	
	
	
	
	
	
	28.15
	12669.30

	
	南漳县
	17755.3
	149.54
	15714.80
	15.54
	6994.80
	
	
	
	
	
	
	15.54
	6994.80
	
	
	
	
	
	
	15.54
	6994.80

	
	谷城县
	27319.95
	169.99
	24635.95
	32.99
	14845.95
	
	
	
	
	
	
	32.99
	14845.95
	
	
	
	
	
	
	32.99
	14845.95

	
	保康县
	46530
	296.00
	43740.00
	58.00
	26980.00
	
	
	
	
	17.60
	8800.00
	40.40
	18180.00
	
	
	
	
	
	
	40.40
	18180.00

	鄂州市
	
	58832.92
	110.06
	57794.42
	18.86
	51538.60
	1.90
	17000.00
	
	
	
	
	16.96
	34538.60
	
	
	
	
	
	
	16.96
	34538.60

	
	梁子湖区
	3112.66
	34.69
	2852.66
	4.64
	928.60
	
	
	
	
	
	
	4.64
	928.60
	
	
	
	
	
	
	4.64
	928.60

	
	华容区
	51929.64
	32.82
	51489.14
	9.10
	49940.00
	1.90
	17000.00
	
	
	
	
	7.20
	32940.00
	
	
	
	
	
	
	7.20
	32940.00

	
	鄂城区
	1988.38
	27.62
	1728.38
	2.88
	370.00
	
	
	
	
	
	
	2.88
	370.00
	
	
	
	
	
	
	2.88
	370.00

	
	葛店经开区
	45
	0.90
	45.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	临空经济区
	1757.24
	14.03
	1679.24
	2.24
	300.00
	
	
	
	
	
	
	2.24
	300.00
	
	
	
	
	
	
	2.24
	300.00

	荆门市
	
	158759.08
	702.93
	153445.78
	205.50
	122475.64
	5.37
	16808.00
	
	
	7.47
	9336.14
	192.66
	96331.50
	
	
	
	
	
	
	192.66
	96331.50

	
	市本级
	32905.03
	119.04
	32292.31
	26.27
	27258.00
	5.37
	16808.00
	
	
	
	
	20.90
	10450.00
	
	
	
	
	
	
	20.90
	10450.00

	
	其中：掇刀区
	4897.81
	42.02
	4837.81
	5.70
	2850.00
	
	
	
	
	
	
	5.70
	2850.00
	
	
	
	
	
	
	5.70
	2850.00

	
	其中：漳河新区
	4934.5
	24.85
	4874.50
	8.00
	4000.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	4000.00
	
	
	
	
	
	
	8.00
	4000.00

	
	其中：屈家岭管理区
	23072.72
	52.17
	22580.00
	12.57
	20408.00
	5.37
	16808.00
	
	
	
	
	7.20
	3600.00
	
	
	
	
	
	
	7.20
	3600.00

	
	东宝区
	7927.44
	82.82
	7539.44
	4.80
	2400.00
	
	
	
	
	
	
	4.80
	2400.00
	
	
	
	
	
	
	4.80
	2400.00

	
	钟祥市
	63691.24
	214.10
	62893.26
	100.37
	55785.14
	
	
	
	
	7.47
	9336.14
	92.90
	46449.00
	
	
	
	
	
	
	92.90
	46449.00

	
	京山市
	29063.57
	172.24
	27783.97
	39.58
	19791.00
	
	
	
	
	
	
	39.58
	19791.00
	
	
	
	
	
	
	39.58
	19791.00

	
	沙洋县
	25171.8
	114.73
	22936.80
	34.48
	17241.50
	
	
	
	
	
	
	34.48
	17241.50
	
	
	
	
	
	
	34.48
	17241.50

	孝感市
	
	126794.57
	853.25
	117833.45
	130.11
	71459.50
	
	
	
	
	26.91
	13130.50
	103.20
	58329.00
	
	
	2.86
	9800.00
	4.50
	10800.00
	95.84
	37729.00

	
	孝南区
	21276.52
	97.81
	20764.02
	15.97
	15386.40
	
	
	
	
	
	
	15.97
	15386.40
	
	
	
	
	4.50
	10800.00
	11.47
	4586.40

	
	孝昌县
	27236.89
	163.78
	24688.13
	38.80
	16184.90
	
	
	
	
	6.66
	3330.50
	32.14
	12854.40
	
	
	
	
	
	
	32.14
	12854.40

	
	大悟县
	35397.85
	179.95
	34298.15
	39.19
	24330.00
	
	
	
	
	
	
	39.19
	24330.00
	
	
	2.86
	9800.00
	
	
	36.33
	14530.00

	
	安陆市
	12682.64
	120.41
	9921.64
	9.89
	3955.20
	
	
	
	
	
	
	9.89
	3955.20
	
	
	
	
	
	
	9.89
	3955.20
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市州
	






县市区
	





农村公路预安排总投资（万元）
	农村公路路网提升工程预安排计划

	
	
	
	合计
	骨干网提档升级工程

	
	
	
	
	小计
	集疏运公路
	乡镇双通道
	4A 级以上景区通达公路
	重要县乡道

	
	
	
	


预安排计划总里程（公里）
	



总投资（万元）
	


计划里程 （公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	其中：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县城、乡镇便捷上
高速“最后一公
里 ”连接线（连通
已有出入口）
	高速公路新增出入
口或服务区新增简
易出入口对乡村重
要节点的延伸连通
建设（连通新增出
入口）
	“平急两用”设施、
国家区域性公路交
通应急装备物资储
备中心等连接线
建设
	

其他重要县乡道

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划里
程
（公里）
	投资（万元）

	
	云梦县
	5029.07
	74.14
	4663.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	应城市
	15679.36
	101.36
	14803.60
	20.25
	9800.00
	
	
	
	
	20.25
	9800.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	汉川市
	9492.24
	115.80
	8694.64
	6.01
	1803.00
	
	
	
	
	
	
	6.01
	1803.00
	
	
	
	
	
	
	6.01
	1803.00

	黄冈市
	
	286685.52
	1448.43
	238967.02
	265.23
	129124.88
	
	
	
	
	
	
	265.23
	129124.88
	
	
	
	
	
	
	265.23
	129124.88

	
	市本级
	14947.5
	45.00
	13310.00
	5.00
	3200.00
	
	
	
	
	
	
	5.00
	3200.00
	
	
	
	
	
	
	5.00
	3200.00

	
	其中：龙感湖区
	10567.5
	30.00
	9260.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：白莲河示范区
	4380
	15.00
	4050.00
	5.00
	3200.00
	
	
	
	
	
	
	5.00
	3200.00
	
	
	
	
	
	
	5.00
	3200.00

	
	黄州区
	12127.02
	76.13
	11406.02
	15.23
	5404.88
	
	
	
	
	
	
	15.23
	5404.88
	
	
	
	
	
	
	15.23
	5404.88

	
	团风县
	20632.5
	150.00
	16920.00
	30.00
	8020.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	8020.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	8020.00

	
	红安县
	27010
	165.00
	21700.00
	35.00
	9000.00
	
	
	
	
	
	
	35.00
	9000.00
	
	
	
	
	
	
	35.00
	9000.00

	
	麻城市
	33650
	180.00
	26350.00
	40.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	40.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	40.00
	15000.00

	
	罗田县
	33112.5
	127.90
	29345.00
	25.00
	20000.00
	
	
	
	
	
	
	25.00
	20000.00
	
	
	
	
	
	
	25.00
	20000.00

	
	英山县
	40250
	155.00
	35300.00
	30.00
	25000.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	25000.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	25000.00

	
	浠水县
	29787.5
	165.00
	24250.00
	30.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	15000.00

	
	蕲春县
	29162.5
	143.70
	22550.00
	30.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	15000.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	15000.00

	
	武穴市
	32536
	140.70
	27736.00
	15.00
	10000.00
	
	
	
	
	
	
	15.00
	10000.00
	
	
	
	
	
	
	15.00
	10000.00

	
	黄梅县
	13470
	100.00
	10100.00
	10.00
	3500.00
	
	
	
	
	
	
	10.00
	3500.00
	
	
	
	
	
	
	10.00
	3500.00

	咸宁市
	
	145273.62
	833.82
	132168.52
	146.68
	72126.66
	2.00
	7000.00
	
	
	11.00
	10086.00
	133.68
	55040.66
	7.65
	6500.00
	
	
	
	
	126.03
	48540.66

	
	咸安区
	22661.94
	126.76
	21540.10
	13.38
	6956.56
	
	
	
	
	
	
	13.38
	6956.56
	
	
	
	
	
	
	13.38
	6956.56

	
	嘉鱼县
	28622.78
	111.60
	26457.00
	22.80
	19900.00
	2.00
	7000.00
	
	
	
	
	20.80
	12900.00
	1.00
	3000.00
	
	
	
	
	19.80
	9900.00

	
	赤壁市
	19037.14
	127.93
	17775.09
	19.90
	7960.40
	
	
	
	
	
	
	19.90
	7960.40
	
	
	
	
	
	
	19.90
	7960.40

	
	通城县
	19739.38
	155.46
	16253.49
	18.81
	5055.50
	
	
	
	
	
	
	18.81
	5055.50
	
	
	
	
	
	
	18.81
	5055.50

	
	崇阳县
	25428.07
	147.88
	22561.09
	40.50
	14025.70
	
	
	
	
	6.00
	5000.00
	34.50
	9025.70
	6.65
	3500.00
	
	
	
	
	27.85
	5525.70

	
	通山县
	29784.31
	164.19
	27581.75
	31.29
	18228.50
	
	
	
	
	5.00
	5086.00
	26.29
	13142.50
	
	
	
	
	
	
	26.29
	13142.50

	恩施州
	
	212958
	1397.01
	187780.00
	253.50
	111975.00
	
	
	
	
	12.00
	3300.00
	241.50
	108675.00
	
	
	
	
	
	
	241.50
	108675.00

	
	州本级
	27000
	100.00
	27000.00
	50.00
	22500.00
	
	
	
	
	
	
	50.00
	22500.00
	
	
	
	
	
	
	50.00
	22500.00

	
	恩施市
	21492.36
	143.77
	18315.36
	22.00
	9900.00
	
	
	
	
	
	
	22.00
	9900.00
	
	
	
	
	
	
	22.00
	9900.00

	
	建始县
	33920.5
	310.38
	30957.50
	37.00
	14550.00
	
	
	
	
	12.00
	3300.00
	25.00
	11250.00
	
	
	
	
	
	
	25.00
	11250.00

	
	巴东县
	16463.36
	102.77
	14505.36
	20.00
	9000.00
	
	
	
	
	
	
	20.00
	9000.00
	
	
	
	
	
	
	20.00
	9000.00

	
	利川市
	23430.04
	167.65
	18353.04
	18.00
	8100.00
	
	
	
	
	
	
	18.00
	8100.00
	
	
	
	
	
	
	18.00
	8100.00

	
	宣恩县
	25672.48
	139.10
	22131.98
	32.00
	14400.00
	
	
	
	
	
	
	32.00
	14400.00
	
	
	
	
	
	
	32.00
	14400.00

	
	咸丰县
	15479.36
	77.77
	12855.36
	20.00
	9000.00
	
	
	
	
	
	
	20.00
	9000.00
	
	
	
	
	
	
	20.00
	9000.00

	
	来凤县
	25281.8
	172.64
	22327.80
	29.50
	13275.00
	
	
	
	
	
	
	29.50
	13275.00
	
	
	
	
	
	
	29.50
	13275.00
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市州
	






县市区
	





农村公路预安排总投资（万元）
	农村公路路网提升工程预安排计划

	
	
	
	合计
	骨干网提档升级工程

	
	
	
	
	小计
	集疏运公路
	乡镇双通道
	4A 级以上景区通达公路
	重要县乡道

	
	
	
	


预安排计划总里程（公里）
	



总投资（万元）
	


计划里程 （公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	


计划里程（公里）
	



投资（万元）
	其中：

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县城、乡镇便捷上
高速“最后一公
里 ”连接线（连通
已有出入口）
	高速公路新增出入
口或服务区新增简
易出入口对乡村重
要节点的延伸连通
建设（连通新增出
入口）
	“平急两用”设施、
国家区域性公路交
通应急装备物资储
备中心等连接线
建设
	

其他重要县乡道

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划
里程
（公
里）
	投资（万元）
	计划里
程
（公里）
	投资（万元）

	
	鹤峰县
	24218.1
	182.93
	21333.60
	25.00
	11250.00
	
	
	
	
	
	
	25.00
	11250.00
	
	
	
	
	
	
	25.00
	11250.00

	随州市
	
	125607.35
	627.09
	109772.35
	113.00
	68850.00
	
	
	
	
	
	
	113.00
	68850.00
	
	
	
	
	
	
	113.00
	68850.00

	
	曾都区
	41477.13
	144.03
	36407.13
	30.00
	27350.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	27350.00
	
	
	
	
	
	
	30.00
	27350.00

	
	广水市
	38840
	228.00
	32730.00
	35.00
	17500.00
	
	
	
	
	
	
	35.00
	17500.00
	
	
	
	
	
	
	35.00
	17500.00

	
	随县
	45290.22
	255.06
	40635.22
	48.00
	24000.00
	
	
	
	
	
	
	48.00
	24000.00
	
	
	
	
	
	
	48.00
	24000.00

	仙桃市
	仙桃市
	33367.72
	237.24
	32067.72
	20.00
	6000.00
	
	
	
	
	
	
	20.00
	6000.00
	
	
	
	
	
	
	20.00
	6000.00

	天门市
	天门市
	35794.04
	197.31
	33094.60
	21.07
	18585.00
	2.30
	9200.00
	
	
	
	
	18.77
	9385.00
	
	
	
	
	
	
	18.77
	9385.00

	潜江市
	潜江市
	18861.5
	150.12
	17636.50
	12.65
	7073.50
	
	
	
	
	
	
	12.65
	7073.50
	
	
	1.50
	1500.00
	
	
	11.15
	5573.50

	神农架林区
	神农架林区
	12977.14
	75.77
	12069.04
	3.10
	1550.00
	
	
	
	
	
	
	3.10
	1550.00
	
	
	
	
	
	
	3.10
	1550.00
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2026 年全省农村公路建设预安排计划分解表（续）

	



市州
	



县市区
	农村公路路网提升工程（续）

	
	
	建制村双车道工程
	基础网延伸连通工程
	次差路路面改善工程
	美丽农村路创建工程

	
	
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）

	全省总计
	
	3311.87
	335538.07
	1296.57
	137438.44
	3694.51
	203400.78
	1153.78
	32293.04

	武汉市
	
	45.02
	4502.20
	47.44
	5140.37
	163.46
	8172.60
	37.90
	1656.26

	
	市本级
	1.02
	102.00
	4.43
	759.00
	39.42
	1970.90
	
	

	
	其中：长江新区
	
	
	3.45
	661.00
	16.06
	803.00
	
	

	
	其中：东西湖区
	
	
	
	
	12.47
	623.25
	
	

	
	其中：汉南区
	1.02
	102.00
	0.98
	98.00
	10.89
	544.65
	
	

	
	蔡甸区
	
	
	5.65
	508.32
	11.50
	575.00
	10.01
	200.00

	
	江夏区
	23.00
	2300.20
	14.57
	1821.50
	70.44
	3521.80
	8.19
	1064.70

	
	黄陂区
	
	
	8.52
	766.98
	17.10
	854.90
	9.12
	180.00

	
	新洲区
	21.00
	2100.00
	14.27
	1284.57
	25.00
	1250.00
	10.58
	211.56

	黄石市
	
	85.00
	9060.00
	45.00
	3600.00
	92.50
	4625.00
	30.00
	600.00

	
	市本级
	5.00
	360.00
	5.00
	400.00
	12.50
	625.00
	6.00
	120.00

	
	大冶市
	30.00
	2700.00
	15.00
	1200.00
	30.00
	1500.00
	12.00
	240.00

	
	阳新县
	50.00
	6000.00
	25.00
	2000.00
	50.00
	2500.00
	12.00
	240.00

	十堰市
	
	317.79
	29748.75
	79.40
	9925.00
	340.27
	17013.20
	85.00
	1700.00

	
	市本级
	2.79
	348.75
	9.40
	1175.00
	4.00
	200.00
	10.00
	200.00

	
	其中：茅箭区
	
	
	1.40
	175.00
	
	
	
	

	
	其中：张湾区
	2.79
	348.75
	8.00
	1000.00
	4.00
	200.00
	10.00
	200.00

	
	丹江口市
	30.00
	3750.00
	17.00
	2125.00
	60.00
	3000.00
	18.00
	360.00

	
	其中：丹江口
	30.00
	3750.00
	14.00
	1750.00
	60.00
	3000.00
	18.00
	360.00

	
	其中：武当山特区
	
	
	3.00
	375.00
	
	
	
	

	
	郧阳区
	100.00
	9000.00
	8.00
	1000.00
	100.00
	5000.00
	10.00
	200.00

	
	郧西县
	45.00
	4050.00
	10.00
	1250.00
	25.11
	1255.40
	10.00
	200.00

	
	竹山县
	40.00
	3600.00
	14.00
	1750.00
	40.16
	2007.80
	15.00
	300.00

	
	竹溪县
	60.00
	5400.00
	10.00
	1250.00
	60.00
	3000.00
	10.00
	200.00
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市州
	



县市区
	农村公路路网提升工程（续）

	
	
	建制村双车道工程
	基础网延伸连通工程
	次差路路面改善工程
	美丽农村路创建工程

	
	
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）

	
	房县
	40.00
	3600.00
	11.00
	1375.00
	51.00
	2550.00
	12.00
	240.00

	荆州市
	
	158.75
	14287.68
	116.04
	10443.51
	167.20
	8360.00
	79.72
	1594.46

	
	市本级
	3.83
	344.88
	2.29
	206.10
	
	
	
	

	
	其中：纪南文旅区
	3.83
	344.88
	2.29
	206.10
	
	
	
	

	
	沙市区
	
	
	8.30
	747.00
	15.00
	750.00
	4.91
	98.28

	
	荆州区
	5.02
	451.80
	13.44
	1209.96
	8.00
	400.00
	
	

	
	江陵县
	4.02
	361.89
	1.36
	122.40
	9.30
	465.00
	4.35
	86.98

	
	松滋市
	27.00
	2430.00
	11.41
	1026.45
	25.00
	1250.00
	
	

	
	公安县
	40.00
	3600.00
	28.90
	2601.00
	25.30
	1265.00
	6.20
	124.00

	
	石首市
	22.00
	1980.00
	12.70
	1143.00
	20.00
	1000.00
	22.93
	458.66

	
	监利市
	40.00
	3600.00
	13.71
	1233.90
	30.60
	1530.00
	11.73
	234.60

	
	洪湖市
	16.88
	1519.11
	23.93
	2153.70
	34.00
	1700.00
	29.60
	591.94

	宜昌市
	
	275.22
	24770.07
	149.40
	13445.01
	335.81
	21184.86
	150.14
	3784.76

	
	市本级
	
	
	0.68
	61.29
	1.90
	180.00
	3.30
	533.50

	
	其中：点军区
	
	
	0.68
	61.29
	
	
	1.65
	38.50

	
	其中：猇亭区
	
	
	
	
	1.90
	180.00
	1.65
	495.00

	
	夷陵区
	54.59
	4913.19
	24.48
	2202.75
	37.85
	1892.25
	33.03
	660.56

	
	宜都市
	8.94
	804.51
	2.00
	180.00
	39.47
	1973.30
	10.01
	200.20

	
	枝江市
	39.58
	3562.56
	10.35
	931.59
	28.97
	1902.46
	26.72
	534.32

	
	当阳市
	30.00
	2700.00
	17.00
	1530.00
	26.68
	1334.00
	15.73
	629.20

	
	远安县
	10.00
	900.00
	13.00
	1170.00
	25.03
	1251.65
	7.70
	154.00

	
	兴山县
	30.00
	2700.00
	12.88
	1158.75
	54.66
	4725.00
	4.92
	98.48

	
	秭归县
	30.00
	2700.00
	28.88
	2599.29
	30.00
	2752.10
	15.74
	314.80

	
	长阳县
	54.11
	4869.81
	21.25
	1912.05
	68.00
	3400.00
	25.84
	516.70

	
	五峰县
	18.00
	1620.00
	18.88
	1699.29
	23.25
	1774.10
	7.15
	143.00

	襄阳市
	
	385.70
	38638.30
	162.59
	14633.28
	554.05
	27714.40
	110.00
	2200.00

	
	市本级
	25.70
	2638.30
	17.59
	1583.28
	41.05
	2064.40
	11.00
	220.00
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市州
	



县市区
	农村公路路网提升工程（续）

	
	
	建制村双车道工程
	基础网延伸连通工程
	次差路路面改善工程
	美丽农村路创建工程

	
	
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）

	
	其中：高新区
	1.70
	238.30
	
	
	1.06
	65.00
	
	

	
	其中：东津新区
	
	
	13.69
	1232.28
	17.99
	899.40
	2.00
	40.00

	
	其中：襄城区
	24.00
	2400.00
	3.90
	351.00
	10.00
	500.00
	6.00
	120.00

	
	其中：樊城区
	
	
	
	
	12.00
	600.00
	3.00
	60.00

	
	襄州区
	60.00
	6000.00
	25.00
	2250.00
	110.00
	5500.00
	10.00
	200.00

	
	老河口市
	25.00
	2500.00
	10.00
	900.00
	30.00
	1500.00
	12.00
	240.00

	
	枣阳市
	60.00
	6000.00
	20.00
	1800.00
	83.00
	4150.00
	13.00
	260.00

	
	宜城市
	45.00
	4500.00
	18.00
	1620.00
	75.00
	3750.00
	12.00
	240.00

	
	南漳县
	30.00
	3000.00
	22.00
	1980.00
	70.00
	3500.00
	12.00
	240.00

	
	谷城县
	50.00
	5000.00
	20.00
	1800.00
	55.00
	2750.00
	12.00
	240.00

	
	保康县
	90.00
	9000.00
	30.00
	2700.00
	90.00
	4500.00
	28.00
	560.00

	鄂州市
	
	20.01
	1800.00
	19.19
	2145.47
	41.00
	2090.35
	11.00
	220.00

	
	梁子湖区
	6.07
	546.12
	5.97
	477.44
	18.01
	900.50
	
	

	
	华容区
	6.95
	625.14
	4.50
	405.00
	7.77
	429.00
	4.50
	90.00

	
	鄂城区
	3.10
	279.00
	4.07
	366.03
	12.07
	603.35
	5.50
	110.00

	
	葛店经开区
	
	
	
	
	0.90
	45.00
	
	

	
	临空经济区
	3.89
	349.74
	4.65
	897.00
	2.25
	112.50
	1.00
	20.00

	荆门市
	
	131.02
	11791.89
	82.88
	7459.38
	201.63
	10080.87
	81.90
	1638.00

	
	市本级
	12.50
	1125.00
	10.00
	900.00
	53.47
	2673.31
	16.80
	336.00

	
	其中：掇刀区
	6.50
	585.00
	2.00
	180.00
	22.22
	1110.81
	5.60
	112.00

	
	其中：漳河新区
	5.00
	450.00
	
	
	6.25
	312.50
	5.60
	112.00

	
	其中：屈家岭管理区
	1.00
	90.00
	8.00
	720.00
	25.00
	1250.00
	5.60
	112.00

	
	东宝区
	34.44
	3099.60
	5.98
	537.84
	25.00
	1250.00
	12.60
	252.00

	
	钟祥市
	17.68
	1591.20
	34.66
	3119.67
	38.99
	1949.25
	22.40
	448.00

	
	京山市
	30.40
	2736.09
	16.72
	1505.07
	68.04
	3401.81
	17.50
	350.00

	
	沙洋县
	36.00
	3240.00
	15.52
	1396.80
	16.13
	806.50
	12.60
	252.00

	孝感市
	
	204.93
	18644.36
	104.87
	9438.75
	301.24
	16048.84
	112.10
	2242.00
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市州
	



县市区
	农村公路路网提升工程（续）

	
	
	建制村双车道工程
	基础网延伸连通工程
	次差路路面改善工程
	美丽农村路创建工程

	
	
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）

	
	孝南区
	25.11
	2259.54
	12.35
	1111.50
	37.30
	1865.00
	7.08
	141.58

	
	孝昌县
	35.10
	3159.18
	24.07
	2166.39
	46.54
	2792.20
	19.27
	385.46

	
	大悟县
	51.42
	4627.53
	24.25
	2182.14
	46.41
	2784.84
	18.68
	373.64

	
	安陆市
	25.98
	2337.84
	12.04
	1083.60
	36.50
	1825.00
	36.00
	720.00

	
	云梦县
	22.63
	2036.79
	7.70
	693.36
	35.24
	1761.80
	8.57
	171.32

	
	应城市
	20.16
	2015.60
	7.20
	648.00
	40.25
	2070.00
	13.50
	270.00

	
	汉川市
	24.53
	2207.88
	17.26
	1553.76
	59.00
	2950.00
	9.00
	180.00

	黄冈市
	
	463.35
	46811.14
	154.95
	29436.00
	429.90
	27295.00
	135.00
	6300.00

	
	市本级
	15.00
	2810.00
	10.00
	3200.00
	10.00
	2300.00
	5.00
	1800.00

	
	其中：龙感湖区
	10.00
	2360.00
	5.00
	2800.00
	10.00
	2300.00
	5.00
	1800.00

	
	其中： 白莲河示范区
	5.00
	450.00
	5.00
	400.00
	
	
	
	

	
	黄州区
	23.35
	2101.14
	15.55
	1400.00
	12.00
	1500.00
	10.00
	1000.00

	
	团风县
	60.00
	5400.00
	20.00
	1800.00
	30.00
	1500.00
	10.00
	200.00

	
	红安县
	55.00
	7000.00
	15.00
	3000.00
	50.00
	2500.00
	10.00
	200.00

	
	麻城市
	60.00
	5400.00
	15.00
	3000.00
	50.00
	2500.00
	15.00
	450.00

	
	罗田县
	50.00
	4500.00
	10.00
	3000.00
	27.90
	1395.00
	15.00
	450.00

	
	英山县
	50.00
	4500.00
	10.00
	3000.00
	50.00
	2500.00
	15.00
	300.00

	
	浠水县
	50.00
	4500.00
	15.00
	1350.00
	50.00
	3000.00
	20.00
	400.00

	
	蕲春县
	30.00
	3000.00
	18.70
	1250.00
	50.00
	3000.00
	15.00
	300.00

	
	武穴市
	30.00
	3600.00
	15.70
	7536.00
	70.00
	5600.00
	10.00
	1000.00

	
	黄梅县
	40.00
	4000.00
	10.00
	900.00
	30.00
	1500.00
	10.00
	200.00

	咸宁市
	
	230.70
	32725.61
	96.71
	9809.03
	269.55
	14702.51
	90.18
	2804.71

	
	咸安区
	49.83
	9965.40
	20.62
	1855.98
	31.73
	2538.16
	11.20
	224.00

	
	嘉鱼县
	23.10
	2772.00
	10.00
	1000.00
	40.60
	2030.00
	15.10
	755.00

	
	赤壁市
	43.15
	6589.68
	11.02
	991.44
	38.54
	1927.15
	15.32
	306.42

	
	通城县
	35.65
	5347.95
	25.00
	2500.00
	61.00
	3050.00
	15.00
	300.04

	
	崇阳县
	50.00
	5153.88
	14.95
	1345.41
	30.86
	1816.10
	11.57
	220.00
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市州
	



县市区
	农村公路路网提升工程（续）

	
	
	建制村双车道工程
	基础网延伸连通工程
	次差路路面改善工程
	美丽农村路创建工程

	
	
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）
	

计划里程（公里）
	

投资（万元）

	
	通山县
	28.97
	2896.70
	15.12
	2116.20
	66.82
	3341.10
	21.99
	999.25

	恩施州
	
	435.00
	39150.00
	120.00
	10800.00
	469.50
	23475.00
	119.01
	2380.00

	
	州本级
	
	
	50.00
	4500.00
	
	
	
	

	
	恩施市
	55.00
	4950.00
	9.00
	810.00
	50.00
	2500.00
	7.77
	155.36

	
	建始县
	80.00
	7200.00
	12.00
	1080.00
	150.00
	7500.00
	31.38
	627.50

	
	巴东县
	35.00
	3150.00
	5.00
	450.00
	35.00
	1750.00
	7.77
	155.36

	
	利川市
	70.00
	6300.00
	8.00
	720.00
	60.00
	3000.00
	11.65
	233.04

	
	宣恩县
	60.00
	5400.00
	7.00
	630.00
	30.00
	1500.00
	10.10
	201.98

	
	咸丰县
	25.00
	2250.00
	5.00
	450.00
	20.00
	1000.00
	7.77
	155.36

	
	来凤县
	50.00
	4500.00
	17.00
	1530.00
	50.00
	2500.00
	26.14
	522.80

	
	鹤峰县
	60.00
	5400.00
	7.00
	630.00
	74.50
	3725.00
	16.43
	328.60

	随州市
	
	285.15
	28515.40
	56.12
	5050.53
	130.00
	6500.00
	42.82
	856.42

	
	曾都区
	65.15
	6515.40
	12.06
	1085.31
	24.00
	1200.00
	12.82
	256.42

	
	广水市
	110.00
	11000.00
	17.00
	1530.00
	46.00
	2300.00
	20.00
	400.00

	
	随县
	110.00
	11000.00
	27.06
	2435.22
	60.00
	3000.00
	10.00
	200.00

	仙桃市
	仙桃市
	110.64
	13276.32
	10.35
	1241.40
	65.00
	7800.00
	31.25
	3750.00

	天门市
	天门市
	90.29
	9931.35
	19.84
	1785.87
	51.45
	2572.45
	14.66
	219.93

	潜江市
	潜江市
	47.00
	5875.00
	24.32
	2188.80
	43.05
	2152.70
	23.10
	346.50

	神农架林区
	神农架林区
	26.30
	6010.00
	7.47
	896.04
	38.90
	3613.00
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2026 年全省农村公路建设预安排计划分解表（续）

	


市州
	


县市区
	农村公路安全提升工程

	
	
	合计
	新改建桥梁预安排计划
	安防工程预安排计划

	
	
	
总投资（万元）
	小计
	桥梁改造
	桥梁新建
	
计划里程（公里）
	
投资（万元）
	
完成隐患路
口、路段整治
（处）

	
	
	
	投资（万元）
	新改建桥梁
（座）
	延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
	
	

	全省总计
	
	201965.98
	87085.66
	576
	15622.87
	242
	6894.07
	334
	8728.80
	5639.39
	114880.32
	1075

	武汉市
	
	321.70
	211.70
	1
	26.00
	
	
	1
	26.00
	5.50
	110.00
	3

	
	市本级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：长江新区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：东西湖区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：汉南区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	蔡甸区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	江夏区
	211.70
	211.70
	1
	26.00
	
	
	1
	26.00
	
	
	

	
	黄陂区
	100.00
	
	
	
	
	
	
	
	5.00
	100.00
	2

	
	新洲区
	10.00
	
	
	
	
	
	
	
	0.50
	10.00
	1

	黄石市
	
	3943.05
	1843.05
	12
	335.10
	7
	119.00
	5
	216.10
	105.00
	2100.00
	46

	
	市本级
	650.00
	550.00
	1
	100.00
	
	
	1
	100.00
	5.00
	100.00
	1

	
	大冶市
	790.50
	390.50
	5
	71.00
	5
	71.00
	
	
	20.00
	400.00
	5

	
	阳新县
	2502.55
	902.55
	6
	164.10
	2
	48.00
	4
	116.10
	80.00
	1600.00
	40

	十堰市
	
	20177.50
	5802.50
	39
	1055.00
	6
	130.00
	33
	925.00
	650.00
	14375.00
	35

	
	市本级
	796.00
	671.00
	7
	122.00
	
	
	7
	122.00
	5.00
	125.00
	

	
	其中：茅箭区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：张湾区
	796.00
	671.00
	7
	122.00
	
	
	7
	122.00
	5.00
	125.00
	

	
	丹江口市
	3405.00
	1155.00
	5
	210.00
	
	
	5
	210.00
	90.00
	2250.00
	

	
	其中：丹江口
	3405.00
	1155.00
	5
	210.00
	
	
	5
	210.00
	90.00
	2250.00
	

	
	其中：武当山特区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	郧阳区
	3150.00
	550.00
	3
	100.00
	
	
	3
	100.00
	130.00
	2600.00
	

	
	郧西县
	2785.00
	385.00
	4
	70.00
	2
	35.00
	2
	35.00
	120.00
	2400.00
	

	
	竹山县
	3600.00
	1100.00
	6
	200.00
	
	
	6
	200.00
	125.00
	2500.00
	

	
	竹溪县
	3471.00
	1221.00
	10
	222.00
	4
	95.00
	6
	127.00
	90.00
	2250.00
	30

	
	房县
	2970.50
	720.50
	4
	131.00
	
	
	4
	131.00
	90.00
	2250.00
	5

	荆州市
	
	15704.48
	7005.46
	55
	1273.72
	11
	280.14
	44
	993.58
	434.95
	8699.02
	150

	
	市本级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：纪南文旅区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沙市区
	452.02
	165.00
	1
	30.00
	1
	30.00
	
	
	14.35
	287.02
	4
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市州
	


县市区
	农村公路安全提升工程

	
	
	合计
	新改建桥梁预安排计划
	安防工程预安排计划

	
	
	
总投资（万元）
	小计
	桥梁改造
	桥梁新建
	
计划里程（公里）
	
投资（万元）
	
完成隐患路
口、路段整治
（处）

	
	
	
	投资（万元）
	新改建桥梁
（座）
	延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
	
	

	
	荆州区
	494.00
	220.00
	1
	40.00
	1
	40.00
	
	
	13.70
	274.00
	3

	
	江陵县
	558.00
	286.00
	1
	52.00
	
	
	1
	52.00
	13.60
	272.00
	3

	
	松滋市
	1773.41
	465.41
	5
	84.62
	1
	22.04
	4
	62.58
	65.40
	1308.00
	15

	
	公安县
	4333.80
	2791.80
	26
	507.60
	4
	96.60
	22
	411.00
	77.10
	1542.00
	14

	
	石首市
	2374.00
	374.00
	4
	68.00
	
	
	4
	68.00
	100.00
	2000.00
	80

	
	监利市
	3978.00
	2200.00
	13
	400.00
	
	
	13
	400.00
	88.90
	1778.00
	19

	
	洪湖市
	1741.25
	503.25
	4
	91.50
	4
	91.50
	
	
	61.90
	1238.00
	12

	宜昌市
	
	20587.81
	7405.09
	39
	1346.38
	10
	517.84
	29
	828.54
	632.25
	13182.72
	46

	
	市本级
	292.22
	286.22
	2
	52.04
	
	
	2
	52.04
	0.30
	6.00
	

	
	其中：点军区
	286.22
	286.22
	2
	52.04
	
	
	2
	52.04
	
	
	

	
	其中：猇亭区
	6.00
	
	
	
	
	
	
	
	0.30
	6.00
	

	
	夷陵区
	2908.67
	1850.75
	11
	336.50
	5
	136.50
	6
	200.00
	52.90
	1057.92
	

	
	宜都市
	3346.25
	646.25
	6
	117.50
	3
	81.50
	3
	36.00
	108.05
	2700.00
	

	
	枝江市
	3959.12
	2199.12
	5
	399.84
	2
	299.84
	3
	100.00
	88.00
	1760.00
	26

	
	当阳市
	1510.75
	310.75
	2
	56.50
	
	
	2
	56.50
	60.00
	1200.00
	

	
	远安县
	3265.00
	825.00
	5
	150.00
	
	
	5
	150.00
	122.06
	2440.00
	10

	
	兴山县
	1557.50
	357.50
	2
	65.00
	
	
	2
	65.00
	60.00
	1200.00
	

	
	秭归县
	1559.96
	495.00
	3
	90.00
	
	
	3
	90.00
	53.25
	1064.96
	

	
	长阳县
	1327.84
	374.00
	1
	68.00
	
	
	1
	68.00
	47.69
	953.84
	10

	
	五峰县
	860.50
	60.50
	2
	11.00
	
	
	2
	11.00
	40.00
	800.00
	

	襄阳市
	
	17949.38
	6969.38
	35
	1267.16
	6
	411.16
	29
	856.00
	549.00
	10980.00
	247

	
	市本级
	1307.00
	847.00
	6
	154.00
	
	
	6
	154.00
	23.00
	460.00
	55

	
	其中：高新区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其中：东津新区
	390.50
	390.50
	1
	71.00
	
	
	1
	71.00
	
	
	

	
	其中：襄城区
	302.50
	302.50
	3
	55.00
	
	
	3
	55.00
	
	
	

	
	其中：樊城区
	614.00
	154.00
	2
	28.00
	
	
	2
	28.00
	23.00
	460.00
	55

	
	襄州区
	1433.50
	313.50
	2
	57.00
	
	
	2
	57.00
	56.00
	1120.00
	8

	
	老河口市
	2208.88
	1408.88
	7
	256.16
	4
	156.16
	3
	100.00
	40.00
	800.00
	150

	
	枣阳市
	2617.50
	577.50
	5
	105.00
	
	
	5
	105.00
	102.00
	2040.00
	

	
	宜城市
	2868.00
	1188.00
	3
	216.00
	1
	177.00
	2
	39.00
	84.00
	1680.00
	4

	
	南漳县
	2040.50
	500.50
	3
	91.00
	
	
	3
	91.00
	77.00
	1540.00
	10

	
	谷城县
	2684.00
	1144.00
	5
	208.00
	1
	78.00
	4
	130.00
	77.00
	1540.00
	20

	
	保康县
	2790.00
	990.00
	4
	180.00
	
	
	4
	180.00
	90.00
	1800.00
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市州
	


县市区
	农村公路安全提升工程

	
	
	合计
	新改建桥梁预安排计划
	安防工程预安排计划

	
	
	
总投资（万元）
	小计
	桥梁改造
	桥梁新建
	
计划里程（公里）
	
投资（万元）
	
完成隐患路
口、路段整治
（处）

	
	
	
	投资（万元）
	新改建桥梁
（座）
	延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
	
	

	鄂州市
	
	1038.50
	258.50
	10
	47.00
	
	
	10
	47.00
	30.00
	780.00
	3

	
	梁子湖区
	260.00
	
	
	
	
	
	
	
	10.00
	260.00
	

	
	华容区
	440.50
	258.50
	10
	47.00
	
	
	10
	47.00
	7.00
	182.00
	1

	
	鄂城区
	260.00
	
	
	
	
	
	
	
	10.00
	260.00
	1

	
	葛店经开区
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	临空经济区
	78.00
	
	
	
	
	
	
	
	3.00
	78.00
	1

	荆门市
	
	5313.30
	3205.62
	17
	582.84
	6
	315.04
	11
	267.80
	105.39
	2107.68
	40

	
	市本级
	612.72
	192.72
	2
	35.04
	1
	19.04
	1
	16.00
	21.00
	420.00
	9

	
	其中：掇刀区
	60.00
	
	
	
	
	
	
	
	3.00
	60.00
	2

	
	其中：漳河新区
	60.00
	
	
	
	
	
	
	
	3.00
	60.00
	1

	
	其中：屈家岭管理区
	492.72
	192.72
	2
	35.04
	1
	19.04
	1
	16.00
	15.00
	300.00
	6

	
	东宝区
	388.00
	88.00
	1
	16.00
	
	
	1
	16.00
	15.00
	300.00
	4

	
	钟祥市
	797.98
	330.66
	3
	60.12
	
	
	3
	60.12
	23.37
	467.32
	15

	
	京山市
	1279.60
	559.24
	3
	101.68
	
	
	3
	101.68
	36.02
	720.36
	10

	
	沙洋县
	2235.00
	2035.00
	8
	370.00
	5
	296.00
	3
	74.00
	10.00
	200.00
	2

	孝感市
	
	8961.12
	2849.00
	25
	518.00
	21
	369.40
	4
	148.60
	305.61
	6112.12
	199

	
	孝南区
	512.50
	412.50
	2
	75.00
	2
	75.00
	
	
	5.00
	100.00
	8

	
	孝昌县
	2548.76
	506.00
	5
	92.00
	5
	92.00
	
	
	102.14
	2042.76
	70

	
	大悟县
	1099.70
	698.50
	7
	127.00
	4
	64.40
	3
	62.60
	20.06
	401.20
	6

	
	安陆市
	2761.00
	561.00
	5
	102.00
	5
	102.00
	
	
	110.00
	2200.00
	55

	
	云梦县
	365.80
	
	
	
	
	
	
	
	18.29
	365.80
	6

	
	应城市
	875.76
	473.00
	1
	86.00
	
	
	1
	86.00
	20.14
	402.76
	40

	
	汉川市
	797.60
	198.00
	5
	36.00
	5
	36.00
	
	
	29.98
	599.60
	14

	黄冈市
	
	47718.50
	20718.50
	138
	3767.00
	86
	2629.00
	52
	1138.00
	1350.00
	27000.00
	145

	
	市本级
	1637.50
	1237.50
	9
	225.00
	2
	92.00
	7
	133.00
	20.00
	400.00
	8

	
	其中：龙感湖区
	1307.50
	907.50
	5
	165.00
	2
	92.00
	3
	73.00
	20.00
	400.00
	8

	
	其中： 白莲河示范区
	330.00
	330.00
	4
	60.00
	
	
	4
	60.00
	
	
	

	
	黄州区
	721.00
	121.00
	1
	22.00
	1
	22.00
	
	
	30.00
	600.00
	5

	
	团风县
	3712.50
	1512.50
	10
	275.00
	5
	200.00
	5
	75.00
	110.00
	2200.00
	5

	
	红安县
	5310.00
	2310.00
	10
	420.00
	5
	300.00
	5
	120.00
	150.00
	3000.00
	10

	
	麻城市
	7300.00
	3300.00
	25
	600.00
	15
	400.00
	10
	200.00
	200.00
	4000.00
	40

	
	罗田县
	3767.50
	1567.50
	7
	285.00
	5
	135.00
	2
	150.00
	110.00
	2200.00
	20

	
	英山县
	4950.00
	2750.00
	11
	500.00
	8
	400.00
	3
	100.00
	110.00
	2200.00
	32
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市州
	


县市区
	农村公路安全提升工程

	
	
	合计
	新改建桥梁预安排计划
	安防工程预安排计划

	
	
	
总投资（万元）
	小计
	桥梁改造
	桥梁新建
	
计划里程（公里）
	
投资（万元）
	
完成隐患路
口、路段整治
（处）

	
	
	
	投资（万元）
	新改建桥梁
（座）
	延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
（座）
	
延米（米）
	
	
	

	
	浠水县
	5537.50
	2337.50
	20
	425.00
	15
	345.00
	5
	80.00
	160.00
	3200.00
	15

	
	蕲春县
	6612.50
	2612.50
	20
	475.00
	15
	375.00
	5
	100.00
	200.00
	4000.00
	

	
	武穴市
	4800.00
	2200.00
	15
	400.00
	10
	300.00
	5
	100.00
	130.00
	2600.00
	

	
	黄梅县
	3370.00
	770.00
	10
	140.00
	5
	60.00
	5
	80.00
	130.00
	2600.00
	10

	咸宁市
	
	13105.10
	8288.56
	64
	1507.01
	32
	830.87
	32
	676.14
	240.83
	4816.54
	49

	
	咸安区
	1121.84
	410.80
	4
	74.69
	2
	35.69
	2
	39.00
	35.55
	711.04
	5

	
	嘉鱼县
	2165.78
	1402.94
	12
	255.08
	2
	76.00
	10
	179.08
	38.14
	762.84
	8

	
	赤壁市
	1262.05
	462.33
	5
	84.06
	1
	22.04
	4
	62.02
	39.99
	799.72
	3

	
	通城县
	3485.89
	2565.75
	24
	466.50
	15
	286.50
	9
	180.00
	46.01
	920.14
	10

	
	崇阳县
	2866.98
	2024.00
	6
	368.00
	2
	258.00
	4
	110.00
	42.15
	842.98
	20

	
	通山县
	2202.56
	1422.74
	13
	258.68
	10
	152.64
	3
	106.04
	38.99
	779.82
	3

	恩施州
	
	25178.00
	6490.00
	53
	1180.00
	32
	600.00
	21
	580.00
	934.40
	18688.00
	72

	
	州本级
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	恩施市
	3177.00
	165.00
	2
	30.00
	
	
	2
	30.00
	150.60
	3012.00
	15

	
	建始县
	2963.00
	1155.00
	7
	210.00
	3
	110.00
	4
	100.00
	90.40
	1808.00
	5

	
	巴东县
	1958.00
	66.00
	2
	12.00
	2
	12.00
	
	
	94.60
	1892.00
	1

	
	利川市
	5077.00
	1045.00
	10
	190.00
	7
	90.00
	3
	100.00
	201.60
	4032.00
	20

	
	宣恩县
	3540.50
	852.50
	5
	155.00
	3
	85.00
	2
	70.00
	134.40
	2688.00
	7

	
	咸丰县
	2624.00
	880.00
	5
	160.00
	3
	100.00
	2
	60.00
	87.20
	1744.00
	2

	
	来凤县
	2954.00
	1210.00
	11
	220.00
	7
	100.00
	4
	120.00
	87.20
	1744.00
	2

	
	鹤峰县
	2884.50
	1116.50
	11
	203.00
	7
	103.00
	4
	100.00
	88.40
	1768.00
	20

	随州市
	
	15835.00
	12135.00
	63
	1967.00
	8
	258.00
	55
	1709.00
	185.00
	3700.00
	8

	
	曾都区
	5070.00
	3570.00
	20
	476.00
	
	
	20
	476.00
	75.00
	1500.00
	2

	
	广水市
	6110.00
	4910.00
	27
	797.00
	
	
	27
	797.00
	60.00
	1200.00
	

	
	随县
	4655.00
	3655.00
	16
	694.00
	8
	258.00
	8
	436.00
	50.00
	1000.00
	6

	仙桃市
	仙桃市
	1300.00
	900.00
	6
	150.00
	6
	150.00
	
	
	20.00
	400.00
	5

	天门市
	天门市
	2699.44
	2270.20
	13
	454.04
	10
	220.00
	3
	234.04
	21.46
	429.24
	15

	潜江市
	潜江市
	1225.00
	225.00
	3
	45.00
	
	
	3
	45.00
	50.00
	1000.00
	10

	神农架林区
	神农架林区
	908.10
	508.10
	3
	101.62
	1
	63.62
	2
	38.00
	20.00
	400.00
	2
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附件 5


2026 年全省水运建设预安排计划表

单位：万元
	
[image: ]
	[image: ]
[image: ]
区
[image: ]
[image: ]
	
项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	
	
	合计（含长江航道、三峡新
通道等建设投资）
	
	
	
	
	
	
	5906574
	1093382

	一
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	1509340
	308412

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	4307110
	450836

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	24985
	12352

	四
	
	绿色航运项目
	
	
	
	
	
	
	40139
	6782

	五
	
	信息化工程项目
	
	
	
	
	
	
	25000
	10000

	六
	
	长江航道
	
	
	
	
	
	
	
	55000

	七
	
	符合“两新 ”政策的新建船
舶
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	
	三峡新通道建设
	
	
	
	
	
	
	
	250000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	省管
	
	
	
	
	
	
	375984
	74500

	1
	




[image: ]
	汉江丹江口至襄阳段不衔接段航道整治工程
	按Ⅲ级航道标准，整治丹江口陈家港码头以下至襄阳铁路
桥 101 公里
	101
	
——
	
——
	2025
	2026
	11245
	4500

	2
	
	汉江兴隆至蔡甸段 2000 吨级航道整治工程
	233 公里二级航道整治
	
	
	
	2024
	2027
	199849
	20000

	3
	
	汉江兴隆枢纽 2000 吨级二
线船闸
	船闸工程、航道工程及配套工程（ 航标工程、锚地工程、桥
梁工程）
	
	
	
	2024
	2027
	139890
	40000

	4
	
	汉江 2000 吨级智慧航道工程、湖北省“干支联动、数智汉江 ”水路交通基础设施数字化转型升级示范工程
	
信息化工程
	
	
	
	
2025
	
2028
	
25000
	
10000

	1-武汉
	
	
	
	
	
	
	1219842
	119862

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	1219842
	119862

	1
	武汉
	武汉港青山港区武石化作业区中韩石化 4-7#泊位码头改造提升工程
	改造提升 4#、5#、6#共 3 个 5000 吨级泊位和 7#1 个 10000吨级泊位及相应配套设施
	/
	350
	/
	2024
	2027
	23403
	5000

	2
	武汉
	武汉港主城港区黄金口作业区中鹏植物油码头工程
	建设 1 个 2000 吨级植物油泊位及相应配套设施
	/
	37.4
	/
	2025
	2026
	2298
	1278

	
3
	
武汉
	武汉港林四房港区四房湾作业区中交二航局阳逻生产基地码头改扩建工程
	改扩建 4 个 5000 吨级泊位（其中 3 个件杂货泊位， 1 个重建泊位）为 4 个 1000 吨级通用泊位
	
0.575
	483.
9
	
/
	
2026
	
2026
	
1737
	
1737

	4
	武汉
	武汉港汉南港区纱帽作业区公用综合码头港口装卸设备更新项目
	3#泊位下游新增一台岸边集
装箱起重机、1#堆场新增一台轨道式集装箱起重机
	/
	/
	/
	2025
	2026
	3431
	879
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	5
	武汉
	湖北亚东水泥有限公司码头卸船设备环保升级改造项目
	5#泊位新增 2 台卸船机，建设1 条皮带机输送线及相应配套设施
	/
	/
	/
	2025
	2026
	5038
	2238

	6
	武汉
	武汉国际集装箱设备升级改造项目
	更新 2 台（套）集装箱混动 RTG、 1 台（套）纯电集装箱空箱堆高机
	/
	/
	/
	2025
	2026
	3000
	2760

	7
	武汉
	武汉港江夏港区金水作业区一期码头工程
	建设 5 个 5000 吨级散货泊位及相应配套设施
	/
	1477
	/
	2025
	2029
	84952
	28477

	

8
	

武汉
	

武船双柳基地（含武船双柳基地 4#舾装码头工程）
	建设横向下水滑道、横移区和1#、2#、3#、4#舾装码头及 1#、 2#室外船台等水工工程；新建绞车房、防汛墙、联合厂房等生产性设施。新增 400KN 绞车、斜船架、趸船等工艺设备
	

/
	

/
	

/
	

2013
	

2028
	

420000
	

20000

	

9
	

武汉
	
武汉港核心区趸船码头改造提升项目（粤汉客运码头）
	建设 2 个 100 客位市内旅游客运泊位、 1 个 300 客位市内旅游客运泊位及 1 个 68 客位市内旅游客运泊位及相应配套
设施
	

/
	

/
	
160 万人次
	

2025
	

2027
	

10620
	

3700

	10
	武汉
	武汉港经开港区邓南作业区车都散货码头工程
	建设 4 个 5000 吨级散货泊位及相应配套设施
	/
	946
	/
	2025
	2027
	68860
	25000

	11
	武汉
	武汉港主城港区黄金口作业区阳集物流码头工程
	建设 2 个 1000 吨级通用泊位(水工结构兼顾 2000 吨级)及相应配套设施
	/
	210
	/
	2025
	2026
	6353
	3000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	

12
	

武汉
	
武汉白浒山港区民生液化天然气储配基地码头工程
	码头工程建设 2 座 LNG 接卸泊位、 1 座 LNG 加注泊位及配套设施，预留 1 座 LNG 接卸泊位；库区工程建设 36 万 m3LNG 储罐及配套工艺设施
	

/
	

180
	

/
	

2025
	

2030
	

376449
	

15000

	
13
	
武汉
	新开发银行贷款长江中游
（武汉）智慧物流枢纽项目-液体化工公用码头工程
	建设 3 个 10000 吨液体油品泊位及相应的配套设施
	
/
	
270
	
/
	
2027
	
2028
	
34701
	
792

	14
	武汉
	武汉港阳逻港区武湖作业区绿色智慧多式联运码头一期工程
	新建 4 个 10000 吨级集装箱泊位及相应的配套设施
	/
	/
	92
	2026
	2030
	179000
	10000

	2—宜昌
	
	
	
	
	
	
	326349
	73800

	[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	50378
	10600

	

1
	

夷陵区
	
服务三峡水运新通道黄柏河航道等级提升工程
	黄柏河河口至黄柏河大桥段
长 3.3km 航道按 Ⅰ 级航道标准整治 ;黄柏河大桥至赵家沟段长 3.2km 航道按Ⅱ级航道标准整治
	

6.5
	
	
	

2026
	

2027
	

18060
	

6600

	
2
	
秭归县
	童庄河、青干河航道提档升级工程
	卜庄河至金家坝段 Ⅰ 级航道6.8 公里,青干河桥至河口 Ⅰ级航道 3.2 公里
	
10
	
	
	
2026
	
2028
	
14152
	
2000

	3
	长阳县
	清江旅游航道工程
	清江高坝洲枢纽至石板溪河段河段 133km（含车溪支流5.5km） Ⅲ级航道
	133
	
	
	2026
	2028
	18166
	2000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	256286
	58000

	1
	秭归县
	宜昌港秭归港茅坪作业区三峡枢纽江南成品油翻坝（坝上）码头工程
	新建 5 个 5000 吨级油品泊位
	
	515
	
	2023
	2028
	121786
	25000

	2
	长阳县
	宜昌港长阳港区三口堰散货码头工程
	新建两个 1000 吨级散货泊位
	
	100
	
	2024
	2025
	14300
	9800

	3
	枝江市
	宜昌港枝江港区姚家港作业区液体化工码头
	新建 2 个 3000 吨级液体化工泊位
	
	100
	
	2026
	2026
	13000
	7000

	4
	枝江市
	宜昌港枝江港区姚家港作业区恒发综合码头
	新建 2 个 3000 吨级通用泊位
	
	300
	
	2026
	2028
	35000
	2000

	
5
	
夷陵区
	三峡水运新通道施工配套码头
	新建乐天溪、下岸溪、赵家沟码头等服务混凝土骨料的卸
船任务和开挖、拆除弃渣料的施工配套码头
	
	
1000
	
	
2026
	
2027
	
12200
	
12200

	6
	夷陵区
	宜昌港主城港区菜籽坝弃渣综合利用专用码头
	新建 4 个 2000 吨级货运泊位，配套进港航道、锚地及陆域专用设施
	
	400
	
	2027
	2029
	60000
	2000

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	1800
	1800

	1
	宜都市
	青林寺旅游渡运码头
	建设游船码头、候船室、驳岸整治、停车场、景观绿化、道路及相关配套
	
	
	
	2026
	2026
	1800
	1800

	四
	
	绿色航运项目
	
	
	
	
	
	
	17885
	3400

	1
	枝江市
	宜昌港枝江港区姚家港作业区罗家河水上绿色综合服务区
	新建 1 个 3000 吨级工作船，2个 5000 吨级综合服务泊位
	
	
	
	2024
	2028
	12885
	2000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	
2
	
猇亭区
	服务三峡水运新通道待闸船舶船员服务区
	新建综合服务楼和生活服务
楼及相关配套设施，购置交通船、垃圾清运船和加油船，布置趸船及配套基础设施建设
	
	
	
	
2026
	
2027
	
5000
	
1400

	
	
	3-荆 州
	
	
	
	
	
	
	462978
	52075

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	461653
	50750

	
1
	
江陵县
	湖北荆州煤炭铁水联运储配基地改扩建项目
	新增 6 条带式输送机和 4 座转运站及相应配套设施， 改造 2座转运站；集装箱返装线拟新增相关配套设备设施
	
	
	
	
2025
	
2026
	
	
8400

	2
	江陵县
	湖北荆州煤炭铁水联运储备基地翻车机扩建项目
	CD2 翻车机及 BTJ1B 带式输送机
	
	
	
	2026
	2027
	
	9300

	3
	公安县
	荆州港公安港区斗湖堤作业区多用途码头工程
	新建 5000 吨级（兼顾 10000吨级） 多用途泊位 2 个
	/
	/
	12
	2023
	2027
	90000
	10000

	4
	江陵县
	荆州港江陵港区郝穴作业区通运码头工程
	4 个 3000 吨级兼 5000 吨级泊位
	
	604
	
	2019
	2027
	
	7300

	


5
	


沙市区
	

荆州港盐卡（三期） 多用途码头工程调整项目
	建设 3000 吨级货船（兼顾
5000 吨级） 的多用途泊位 2 个、通用泊位 2 个，用地面积 250 亩（其中陆域 250 亩），占用岸线 432 米，设计年通过能力 616 万吨（含集装箱 9.8万 TEU）
	


/
	


616
	


9.8
	


2024
	


2027
	


62953
	


3850

	6
	松滋市
	荆州港松滋港区车阳河港口二期工程
	建设 6 个 3000 吨级泊位
	
	170
	35.8
	2018
	2027
	133400
	900

	7
	公安县
	荆州港公安港区柳梓河铁水联运综合码头
	新建 4 个 5000 吨级泊位（兼顾 10000 吨级）
	/
	1390
	/
	2023
	2027
	142000
	6000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	8
	松滋市
	荆州港松滋港区车阳河作业区兴楚散货码头
	建设 2 个 3000 吨级泊位
	
	390
	
	2023
	2027
	13300
	1000

	9
	松滋市
	荆州港松滋港区松滋丽源码头升级改造工程
	升级改造 2 个 3000 吨级泊位
	
	470
	
	2024
	2028
	20000
	4000

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	1325
	1325

	1
	石首市
	沙滩子渡游码头项目
	建设码头、道路、候船室、停车场、绿化、給排水、消防、供电照明、环保、安防等
	
	
	
	2026
	2026
	1325
	1325

	4-黄 石
	
	
	
	
	
	
	564875
	46416

	[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	149631
	29416

	1
	黄石
	富水富池至排市段航道工程
	新建 1000 吨级船闸、新改建桥梁 3 座，疏浚 III 级航道29km、IV 级航道 30.5km
	59.5
	1180
	
	2022
	2026
	149631
	29416

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	415244
	17000

	
1
	
黄石
	黄石港棋盘洲港区棋盘洲作业区三期工程
	建设 8 个 10000 吨级泊位，其中通用泊位 4 个、散货泊位 4个、后方陆域堆场及配套装卸设备等
	
	
	
	
	
	184849
	
6000

	2
	黄石
	黄石港阳新港区富池作业区电建建材产业园码头工程
	水域建设 1 个高桩码头泊位、 5 个浮码头泊位， 陆域建设货场 311 亩
	
	2450
	
	2023
	2026
	42603
	3000

	
3
	
黄石
	黄石港棋盘洲港区火山作业区鄂东散货公用码头工程
（砂石集并中心）
	建设 6 个 5000t 散货泊位。设计总吞吐量为 2780 万吨/年，后方陆域占地面积 200.82 亩，配置相应设施
	
	
2780
	
	
2021
	
2027
	107906
	
3000

	4
	黄石
	黄石港阳新港区富池作业区梓港码头工程
	2 个 3000 吨级泊位，设计年通过能力 195 万吨
	
	195
	
	2025
	2026
	22200
	1000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	5
	黄石
	黄石港阳新港区富池作业区华新绿色建材码头工程
	新建 4 个万吨级泊位
	
	2000
	
	2026
	2028
	43016.58
	1000

	

6
	

黄石
	
黄石港棋盘洲港区火山作业区金誉欣码头升级改造工程
	现有浮码头改建成高桩码头，将现有 3000 吨级升级为 5000吨级，并将码头功能改建升级成综合码头，现有设备按功能要求相应升级
	
	
	
	

2026
	

2027
	

6800
	

1000

	

7
	

黄石
	

阳新大桥铺码头工程
	位于龙港镇大桥铺，拟建 3 个500 吨级石料出口泊位，设计吞吐量 250 万吨/年，配套建设相应的工艺设备、供电、照明、通信、给排水、消防、采暖、通风、环保等设施设备
	
	

750
	
	

2026
	

2028
	

7869.4
	

2000

	
	
	5-襄阳
	
	
	
	
	
	
	577292
	119000

	[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	453323
	116700

	1
	襄阳
	唐白河（唐河）航运开发工程
	整治 61 公里航道，新建 1000吨级船闸 1 座，改建桥梁，及航标、信息化等配套
	61
	
	
	2024
	2027
	140711
	10000

	2
	襄阳
	汉江雅口枢纽二线船闸
	新建 1 座 2000 吨级船闸
	——
	——
	——
	2026
	2028
	128168
	51300

	3
	襄阳
	汉江崔家营枢纽二线船闸
	新建 1 座 2000 吨级船闸
	——
	——
	——
	2026
	2028
	131444
	55100

	4
	襄阳
	庙子头电站至金盆沟拦水闸航道整治工程
	按 V 级航道标准整治南河庙子头至金盆沟 5.5 公里，包括航道疏浚及配套工程
	5.5
	
	
	2027
	2028
	5000
	100

	5
	襄阳
	金盆沟拦水闸至盛康镇南河大桥航道整治工程
	按 V 级航道标准整治南河金盆沟至盛康镇 3.5km，包括航道疏浚及配套工程
	3.5
	
	
	2026
	2027
	3000
	100
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	
6
	
襄阳
	
宜城市蛮河航道整治一期工程
	按 II 级航道标准整治蛮河宜城龚河以下至河口段 42 公里，裁弯取直后 19 公里，包括航道疏浚及配套工程
	
19
	
	
	
2027 年
	
2029
	
45000
	
100

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	117979
	2000

	
1
	
襄阳
	
唐白河港区刘集作业区一期工程
	新建 4 个 1000 吨级的通用泊位，包括堆场、道路、仓库等配套设施。通过能力 247 万吨/年
	
	
247
	
	
2025
	
2028
	
63579
	
1000

	
2
	
襄阳
	
襄阳港喻家湾港区喻家湾作业区通用码头工程
	新建 4 个 1000 吨级通用泊位，及配套工程，年吞吐量 440 万吨
	
	
	
	
2026
	
2028
	
54400
	
1000

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	2990
	100

	1
	襄阳
	谷城县新街渡口建设工程
	新建渡口水工、道路、航道及航标等配套设施
	
	
	
	2026
	2027
	2990
	100

	四
	
	绿色航运项目
	
	
	
	
	
	
	3000
	200

	
1
	
襄阳
	
襄阳港河谷港区喻家湾船舶污染物接收转运设施项目
	新建船舶污染物接收转运码
头一座，及给排水、环保等配套设施
	
	
	
	
2026
	
2027
	
3000
	
200
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	
	
	6-鄂州
	
	
	
	
	
	
	110834
	10100

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	110834
	10100

	

1
	

鄂州
	

鄂州港三江港区交投沥青储运码头
	建设 1 个 5000 吨级沥青泊位，以及相应的管道等生产辅助
生产建筑，配备相应的装卸和供水、供电、环保、消防等设施；建设沥青管廊，实现与沥青罐区无缝对接。
	
	

60
	
	

2024
	
	

28000
	

6800

	2
	鄂州
	湖北星丰金属资源有限公司废金属加工项目码头
	建设 5 个 3000 吨级（兼顾 5000吨级）件杂货直立式泊位
	
	280
	
	2013
	
	58240
	1000

	3
	鄂州
	鄂州港三江港区大通物流码头
	建设 2 个 5000 吨级矿石泊位，设计年通过能力 462 万吨
	
	462
	
	/
	
	24594
	2300

	
	
	7-荆门
	
	
	
	
	
	
	413790
	110596

	[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	302393
	81596

	1
	荆门
	汉江碾盘山枢纽二线船闸
	新建 1 座 2000 吨级船闸
	——
	——
	——
	2026
	2028
	163890
	30296

	2
	荆门
	汉江碾盘山至兴隆段航道整
治工程二期
	112 公里二级航道整治
	112
	
	
	2026
	2028
	101432
	41300

	


3
	


荆门
	


浰河航道整治工程
	浰河航道全长 10 公里，按Ⅲ (3)级航道标准建设，主要建设内容包括疏浚工程、护岸工程、航标工程、配套工程（ 智慧航道工程、锚地工程、航道管理及维护设施）和专项工程（桥梁工程、交叉工程）
	


10
	


0.1
	
	


2024
	


2027
	


37071
	


10000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	111397
	29000

	



1
	



荆门
	


钟祥港浰河港区综合码头一期工程
	
新建 1000 吨级散货泊位 2 个，新建 2000 吨级多用途泊位 1 个，新建 2000 吨级通用泊位 2个。建设相应道路、堆场、生产、辅助生产建筑，配备相应的装卸、运输机械和供水供电等设施
	
	



387
	



3.5
	



2025
	



2027
	



67107
	



21000

	


2
	


荆门
	

钟祥港浰河港区双河作业区普货码头
	新建 3 个 1000 吨级（兼顾 2000吨）普货泊位码头装卸船系
统，建设相应的道路，堆场等，生产，辅助生产建筑，配套的装卸，运输机械设备，廊道建设，供水，供电设备等
	
	


480
	
	


2026
	


2027
	


30044
	


2000

	3
	荆门
	钟祥港浰河港区张滩作业区液体化工码头一期工程
	新建 2 个 1000 吨级的液体化工码头泊位
	
	97.6
	
	2025
	2027
	14246
	6000

	
	
	8-孝感
	
	
	
	
	
	
	734161
	28900

	
[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	14093
	400

	
1
	
孝感
	
沦河航道工程
	本项目航道工程起点位于
G107 沦河大桥，航道终点位于沦河与汉北河民乐交汇口，工程河段全长 11.9km
	
11.9
	
/
	
/
	
2026
	
2028
	
14093
	
400
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	714652
	26500

	

1
	

孝感
	
孝感港沦河朱湖港区综合码
头工程
	新建 4 个 500 吨级散货泊位、
2 个 500 吨级通用泊位、 1 个
500 吨级多用途泊位，设计年吞吐量 455 万吨(含集装箱2.5万 TEU)
	

/
	

455
	

2.5
	

2025
	

2028
	

64652
	

25000

	

2
	

孝感
	
云梦港汉江（汉北河） 公用
码头工程
	6 个 1000 吨级泊位，建设相应水域、陆域形成、堆场道路、装卸工艺和配套的土建、给排水、消防、供电照明、自控、计算机、通信、环保等工程
	

/
	

500
	

/
	

2026
	

2028
	

650000
	

1500

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	5416
	2000

	

1
	

孝感
	
汉川市应急物资中转站基础设施建设项目
	建设应急物资中转站 1 栋，应急物资中转站总建筑面积
5290m2。配套智能信息化建设包含应急指挥中心、视频监控等设施
	

/
	

/
	

/
	

2026
	

2028
	

5416
	

2000

	
	
	9-十堰
	
	
	
	
	
	
	29092
	4182

	[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	9838
	1000

	1
	十堰
	环郧阳岛生态旅游航道工程
	环郧阳岛 15km 生态航道工程、航标工程、航道管理码头、航道信息化工程
	15
	/
	/
	2024
	2028
	9838.35
	1000

	四
	
	绿色航运项目
	
	
	
	
	
	
	19254
	3182

	1
	十堰
	丹江口市、郧西县等旅游渡运码头
	建设旅游渡运码头
	/
	/
	/
	2023
	2027
	3817
	1200
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	2
	十堰
	丹江口市均州乡村振兴旅游渡运码头
	建设 1 个主点和 1 个临时停靠点，相应疏浚港池、渡运航线，及配套的航标工程。
	/
	/
	/
	2023
	2026
	5937
	1382

	3
	十堰
	丹江口、郧阳区、郧西等污染物接收码头
	建设污染物接收码头
	/
	/
	/
	2026
	2028
	9500
	600

	
	
	10-黄冈
	
	
	
	
	
	
	600713
	86652

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	597815
	84654

	1
	黄冈
	武穴港田镇区红阳湖作业区余家冲恒鹏物流码头工程
	2 个 5000 吨级泊位
	
	668
	
	2022
	2026
	24016
	309

	2
	黄冈
	浠水港散花作业区固昌散货码头工程
	3 个 5000 吨级泊位
	
	500
	
	2023
	2026
	27854
	1539

	3
	黄冈
	浠水港区兰溪作业区绿色循环产业园码头工程
	7 个 5000 吨级泊位
	
	4120
	
	2023
	2026
	154703
	4769

	4
	黄冈
	武穴港田镇港区亚东 2 号码头改扩建工程
	3 个 5000 吨级泊位
	
	490
	
	2025
	2026
	31044
	18321

	5
	黄冈
	黄州港唐家渡港区钟家湾综合码头工程
	3 个 5000 吨级泊位
	
	288
	
	2023
	2026
	60376
	20249

	6
	黄冈
	武穴港田镇港区马口作业区铁水联运工程综合码头工程
	6 个 5000 吨级泊位
	
	1618
	
	2024
	2026
	167935
	17267

	7
	黄冈
	武穴港武穴港区武穴作业区源发散货码头工程
	2 个 3000 吨级泊位
	
	320
	
	2024
	2027
	18629
	5000

	8
	黄冈
	武穴港田镇港区华新水泥综合码头工程
	7 个 5000 吨级泊位
	
	1482
	
	2023
	2027
	44238
	3000

	9
	黄冈
	黄梅港蔡山港区星辰散货码头工程
	2 个 3000 吨级泊位
	
	630
	
	2025
	2027
	14020
	3200

	10
	黄冈
	武穴港田镇港区洪阳湖作业区公用码头工程
	3 个 5000 吨级泊位
	
	810
	
	2026
	2028
	35000
	5000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	
11
	
黄冈
	蕲春港管窑作业区油库码头工程
	
2 个 5000 吨级泊位
	
	
108
	
	
2026
	
2028
	
8000
	
4000

	12
	黄冈
	黄梅港刘佐港区汇通散货码头工程
	4 个 3000 吨级泊位
	
	770
	
	2026
	2028
	12000
	2000

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	2898
	1998

	1
	黄冈
	武穴港盘塘锚地工程
	建设 5 个 3000-5000 吨级锚位
	
	
	
	2026
	2027
	1233
	833

	2
	黄冈
	浠水港兰溪港区锚地工程
	锚地一处，设锚位 20 个，面积 10 万 m2
	
	
	
	2026
	2027
	1665
	1165

	
	
	11-咸宁
	
	
	
	
	
	
	333497
	38299

	[image: ]
	
	航道工程
	
	
	
	
	
	
	178700
	4200

	
1
	
咸宁
	陆水河航道整治工程 (陆水河Ⅱ级航道提升工程)
	将河口至望山段 38.3km 航道提升至Ⅱ级标准， 实现 2000吨级船舶全年通航，并配套建设智慧航道体系
	38.3K
M
	
	
	2026.1
2
	2029.1
2
	
178700
	
4200

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	152698
	32000

	1
	咸宁
	咸宁港嘉鱼港区潘家湾作业
区码头工程（ 一期）
	码头建设 4 个 5000 吨级兼顾10000 吨级泊位,年设计吞吐量 1200 万吨/年
	
	1200
	
	2026
	2028
	108000
	10000

	
2
	
咸宁
	赤壁港陆水河蒲圻港区望山综合码头一期工程
	新建 3 个 2000 吨级通用泊位，设计通过能力为 457 万吨/
年，其中散货出口 395 万吨/
年，散货进口 62 万吨/年
	
	
457
	
	
2026
	
2027
	
44698
	
22000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	2099
	2099

	

1
	

咸宁市
	
赤壁市陆水湖乡村振兴旅游渡运码头工程
	建设 1 个旅游渡运主点（ 水浒城旅游渡运码头 16 个泊位）， 2 个旅游渡运辅点（梦里水乡（好运岛）旅游渡运码头和青泉旅游渡运码头
	
	
	
	
2025.1
2
	
2026.1
2
	

2099
	

2099

	
	
	12-恩施
	
	
	
	
	
	
	57868
	10000

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	49411
	6970

	
1
	
恩施
	
巴东港主城港区西壤坡旅游客运码头工程
	新建 3 个泊位，其中 570 客位旅游船泊位 1 个，300 客位旅游船泊位 2 个，年设计吞吐量120 万人次
	
	
	
	
2024
	
2027
	
39656
	
5970

	

2
	

恩施
	
恩施港龙王河港区翟家河作业区客运码头
	改扩建 1 个 500 客位客运泊
位、新建 1 个 500 客位客运泊位及相应生 产、辅助生产建筑，设计通过能力 65.8 万人次
	
	
	
	

2026
	

2028
	

9755
	

1000

	三
	
	一般港口及其他
	
	
	
	
	
	
	8457
	3030

	1
	恩施
	来凤县乡村振兴旅游渡运码头工程
	新建 1 个主停靠点、 1 个辅助停靠点
	
	
	
	2024
	2026
	1727
	100

	2
	恩施
	鹤峰县乡村振兴旅游渡运码头工程
	新建渡运码头 4000 平方米，
含 40 个竹筏停靠泊位、 10 个游船停靠泊位
	
	
	
	2025
	2026
	1530
	930

	3
	恩施
	龙凤示范区来凤港落水洞库区旅游码头建设项目
	新建 4 座旅游码头及连接码头的长约 16 公里公用航道及相应配套设施
	
	
	
	2026
	2027
	5200
	2000
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项目名称
	建设规模
	建设时间
	
总投资（万元）
	2026 年建设计划

	
	
	
	
建设内容
	改善
里程（KM）
	通过能力
	
	
	
年度投资

	
	
	
	
	
	万吨
	万 TEU
	开工年
	完工年
	
	

	
	
	13-天门
	
	
	
	
	
	
	99300
	14000

	二
	
	港口工程
	
	
	
	
	
	
	99300
	14000

	

1
	

天门
	
天门工业园港区一期工程（变更）项目
	建设 1000t 级（ 水工结构按靠泊 2000 吨级船舶设计）件杂货泊位 2 个、散货泊位 1 个，并配套建设相应的堆场、仓库等相关生产设施
	
	

160
	

5
	

2025
	

2027
	

43000
	

6000

	

2
	

天门
	

天门港岳口港区岳口综合码
头工程（ 一期）
	新建 2 个 2000 吨级散货泊位，建设相应的港区道路、生产及辅助生产建筑，配备相应的装卸、运输机械设备和供水、供电等设施，并配套建设一条疏港公路
	
	

220
	

10
	

2026
	

2028
	

56300
	

8000
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附件 6

2026 年全省客货运站场建设预安排计划表

单位：万元
	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	合计
	
	
	
	1196679
	74200
	0
	1122479
	
	

	一、客运站场基础设施建设
	
	
	
	72979
	0
	0
	72979
	
	

	武汉
	
	
	
	
	19600
	0
	0
	19600
	
	

	1
	武汉市
	江汉区
	汉口客运中心
	续建
	2022
	2030
	8000
	
	
	8000
	开工
建设
	

	2
	武汉市
	江夏区
	武汉南（山坡）客运枢纽站
	续建
	2023
	2026
	6600
	
	
	6600
	建成
	

	3
	武汉市
	黄陂区
	武汉天河综合客运枢纽
	新建
	2025
	2030
	5000
	
	
	5000
	开工
建设
	

	十堰
	
	
	
	
	2518
	0
	0
	2518
	
	

	4
	十堰市
	郧西县
	郧西县客运换乘中心
	续建
	2024
	2026
	918
	
	
	918
	建成
	

	5
	十堰市
	竹山县
	竹山高速客运站转型发展
	新建
	2026
	2027
	800
	
	
	800
	开工
建设
	

	6
	十堰市
	竹山县
	竹山客运中心站转型发展
	新建
	2026
	2027
	800
	
	
	800
	开工
建设
	

	宜昌
	
	
	
	
	7496
	0
	0
	7496
	
	

	7
	宜昌市
	夷陵区
	宜昌北客运站
	续建
	2024
	2026
	1996
	
	
	1996
	建成
	

	8
	宜昌市
	当阳市
	当阳市高铁综合客运站
	续建
	2024
	2026
	2000
	
	
	2000
	建成
	

	9
	宜昌市
	宜都市
	宜都市高铁综合客运站
	新建
	2026
	2029
	1500
	
	
	1500
	开工
建设
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	10
	宜昌市
	兴山县
	榛子客运站
	新建
	2026
	2027
	2000
	
	
	2000
	开工
建设
	

	襄阳
	
	
	
	
	2014
	0
	0
	2014
	
	

	11
	襄阳市
	南漳县
	郑万高铁南漳综合客运枢纽
	续建
	2022
	2026
	100
	
	
	100
	建成
	

	12
	襄阳市
	宜城市
	呼南高铁宜城综合客运枢纽建设
项目
	续建
	2025
	2026
	233
	
	
	233
	建成
	

	13
	襄阳市
	谷城县
	谷城县汽车客运站转型发展
	新建
	2025
	2026
	900
	
	
	900
	建成
	

	14
	襄阳市
	宜城市
	宜城市汽车客运中心转型发展
	新建
	2026
	2027
	500
	
	
	500
	开工
建设
	

	15
	襄阳市
	谷城县
	谷城县茨河客运枢纽站
	续建
	2025
	2026
	281
	
	
	281
	建成
	

	鄂州
	
	
	
	
	1200
	0
	0
	1200
	
	

	16
	鄂州市
	梁子湖区
	梁子湖交通运输综合服务中心
	续建
	2026
	2027
	1200
	
	
	1200
	开工
建设
	

	荆门
	
	
	
	
	9090
	0
	0
	9090
	
	

	17
	荆门市
	钟祥市
	钟祥市综合交通客运枢纽一期项
目
	续建
	2023
	2026
	1200
	
	
	1200
	建成
	

	18
	荆门市
	京山市
	京山南公铁综合客运枢纽
	续建
	2023
	2026
	1200
	
	
	1200
	建成
	

	19
	荆门市
	京山市
	京山南片换乘客运中心项目
	新建
	2025
	2026
	4000
	
	
	4000
	建成
	规划外项目

	20
	荆门市
	相关县市
	荆门市农村运输站亭项目
	
	2026
	2026
	2690
	
	
	2690
	建成
	

	孝感
	
	
	
	
	9973
	0
	0
	9973
	
	

	21
	孝感市
	市辖区
	汉十高铁孝感东站综合交通枢纽
	续建
	2025
	2026
	5173
	
	
	5173
	建成
	

	22
	孝感市
	汉川市
	沿江高铁汉川北站综合客运枢纽及站前广场建设项目
	续建
	2024
	2026
	4500
	
	
	4500
	建成
	

	23
	孝感市
	大悟县
	大悟县中心客运站转型发展
	新建
	2025
	2026
	300
	
	
	300
	建成
	

	荆州
	
	
	
	
	2920
	0
	0
	2920
	
	

	24
	荆州市
	松滋市
	宜常高铁松滋站换乘中心
	新建
	2025
	2030
	1000
	
	
	1000
	主体
工程
建设
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	25
	荆州市
	相关县市
	荆州市农村运输站亭项目
	
	2026
	2026
	1920
	
	
	1920
	建成
	

	黄冈
	
	
	
	
	14491
	0
	0
	14491
	
	

	26
	黄冈市
	黄州区
	武杭高铁黄冈西客运枢纽
	续建
	2021
	2026
	100
	
	
	100
	建成
	

	27
	黄冈市
	浠水县
	黄黄高铁浠水综合客运枢纽
	续建
	2021
	2026
	117
	
	
	117
	建成
	

	28
	黄冈市
	红安县
	红安县高铁换乘中心
	新建
	2026
	2028
	3000
	
	
	3000
	开工
建设
	

	29
	黄冈市
	相关县市
	黄冈市农村运输站亭项目
	新建
	2026
	2026
	11274
	
	
	11274
	建成
	

	咸宁
	
	
	
	
	2835
	0
	0
	2835
	
	

	30
	咸宁市
	通城县
	通城客运中心站转型发展
	改扩建
	2025
	2026
	585
	
	
	585
	建成
	

	31
	咸宁市
	咸安区、通山县
	咸宁市综合运输服务站项目
	-
	2022
	2026
	2250
	
	
	2250
	建成
	

	随州
	
	
	
	
	208
	0
	0
	208
	
	

	32
	随州市
	随县、广水市
	随州市农村候车亭项目
	新建
	2026
	2026
	208
	
	
	208
	建成
	

	仙桃
	
	
	
	
	634
	0
	0
	634
	
	

	33
	仙桃市
	仙桃市
	仙桃市农村候车亭项目
	新建
	2026
	2026
	634
	
	
	634
	建成
	

	二、交通物流基础设施建设
	
	
	
	993700
	4200
	0
	989500
	
	

	武汉
	
	
	
	
	106300
	4200
	0
	102100
	
	

	1
	武汉市
	黄陂区
	航发智慧物流园
	新建
	2024
	2026
	20000
	
	
	20000
	建成
项目
一期
	

	2
	武汉市
	东西湖区
	中通供应链湖北管理中心
	新建
	2024
	2026
	6400
	
	
	6400
	建成
	

	3
	武汉市
	青山区
	新开发银行贷款长江中游（武汉）
智慧物流枢纽项目铁路工业站子
项
	新建
	2025
	2028
	13500
	
	
	13500
	开工建设
	

	4
	武汉市
	长江新区
	阳逻港铁水联运二期中欧班列集
结中心
	新建
	2025
	2026
	6900
	4200
	
	2700
	建成
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	5
	武汉市
	东西湖区
	极兔速递华中物流枢纽基地项目
	新建
	2026
	2027
	33500
	
	
	33500
	开工
建设
	

	6
	武汉市
	青山区
	华中地区化学品仓库项目
	新建
	2024
	2026
	10000
	
	
	10000
	项目
主体
封顶
	规划外项目

	7
	武汉市
	经开（汉南） 区
	湖北迈睿达供应链总部研发及生
产基地项目
	新建
	2024
	2026
	16000
	
	
	16000
	项目
主体
封顶
	规划外项目

	黄石
	
	
	
	
	50600
	0
	0
	50600
	
	

	8
	黄石市
	阳新县
	阳新县焦山物流仓储中心
	续建
	2025
	2027
	3000
	
	
	3000
	主体
工程
建设
	

	9
	黄石市
	新港园区
	西马物流园
	新建
	2025
	2027
	7000
	
	
	7000
	主体
工程
建设
	

	10
	黄石市
	新港园区
	国胜公路港
	新建
	2025
	2028
	2600
	
	
	2600
	主体
工程
建设
	

	11
	黄石市
	新港园区
	黄石新港现代物流枢纽项目
	新建
	2026
	2029
	18000
	
	
	18000
	开工
建设
	

	12
	黄石市
	大冶市
	大冶湖高新智慧物流港项目
	新建
	2026
	2027
	8000
	
	
	8000
	开工
建设
	

	13
	黄石市
	黄石港区
	东楚航空冷链物流中心
	新建
	2026
	2028
	12000
	
	
	12000
	开工
建设
	

	十堰
	
	
	
	
	21200
	0
	0
	21200
	
	

	14
	十堰市
	经开区丹江口市
	十堰生产服务型国家物流枢纽工
程项目
	新建
	2024
	2028
	2000
	
	
	2000
	主体
工程
建设
	

	15
	十堰市
	茅箭区
	十堰快递物流产业园（二期)--十堰市物流枢纽集疏运基地
	新建
	2025
	2026
	2000
	
	
	2000
	建成
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	16
	十堰市
	茅箭区
	供销云仓十堰电商产业园
	新建
	2018
	2026
	2200
	
	
	2200
	建成
	

	17
	十堰市
	经济技术开发区
	十堰市城发仓储物流中心
	新建
	2025
	2026
	12000
	
	
	12000
	建成
	

	18
	十堰市
	郧阳区
	寿康永乐智能化物流设备升级改
造
	改建
	2025
	2027
	500
	
	
	500
	主体
工程
建设
	

	19
	十堰市
	丹江口市
	丹江口柑桔交易市场
	新建
	2025
	2026
	2000
	
	
	2000
	开工
建设
	

	20
	十堰市
	茅箭区
	十堰汽配（广场）物流中心扩能
升级项目
	改建
	2026
	2027
	500
	
	
	500
	开工
建设
	

	宜昌
	
	
	
	
	136400
	0
	0
	136400
	
	

	21
	宜昌市
	长阳县
	长阳货运物流中心
	新建
	2022
	2026
	800
	
	
	800
	建成
	

	22
	宜昌市
	秭归县
	辰颐物语电商加工产业园
	新建
	2020
	2026
	800
	
	
	800
	建成
	

	23
	宜昌市
	五峰县
	渔洋关物流园（中国供销五峰物
流产业园）
	新建
	2020
	2026
	800
	
	
	800
	建成
	

	24
	宜昌市
	秭归县
	秭归县脐橙产业综合物流中心
	新建
	2023
	2026
	1000
	
	
	1000
	建成
	

	25
	宜昌市
	宜都市
	宜都供销商贸物流园
	新建
	2023
	2026
	12000
	
	
	12000
	建成
	

	26
	宜昌市
	长阳县
	长阳县城乡冷链物流园及其配套
设施建设项目
	新建
	2025
	2027
	13000
	
	
	13000
	主体
工程
建设
	

	27
	宜昌市
	兴山县
	宜昌港兴山港区管公水多式联运
建设项目
	新建
	2024
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	28
	宜昌市
	枝江市
	杨家垱站物流设备更新改造项目
	改建
	2025
	2026
	7000
	
	
	7000
	建成
	

	29
	宜昌市
	猇亭区
	三峡临空农贸物流园
	新建
	2026
	2027
	10000
	
	
	10000
	开工
建设
	

	30
	宜昌市
	当阳市
	坝陵化工园区综合物流园
	新建
	2026
	2028
	12000
	
	
	12000
	主体
工程
建设
	




— 61 —




	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	31
	宜昌市
	枝江市
	湖北福滋源食品有限公司水果深加工及智慧冷链物流仓储项目
	新建
	2025
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	32
	宜昌市
	枝江市
	枝江市顾家店仓储物流中心（ 一
期）
	新建
	2025
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	33
	宜昌市
	夷陵区
	三峡建材物流园
	新建
	2025
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	34
	宜昌市
	宜都市
	宜都市陆城综合物流运输廊道
	新建
	2026
	2027
	8000
	
	
	8000
	主体
工程
建设
	

	35
	宜昌市
	猇亭区
	传化公路港二期
	新建
	2025
	2027
	11000
	
	
	11000
	主体
工程
建设
	规划外项目

	36
	宜昌市
	伍家岗区
	宜昌市智慧物流集散中心
	新建
	2026
	2030
	10000
	
	
	10000
	开工
建设
	规划外项目

	37
	宜昌市
	猇亭区
	三峡智慧航空物流产业园
	新建
	2026
	2027
	10000
	
	
	10000
	开工
建设
	规划外项目

	襄阳
	
	
	
	
	82720
	0
	0
	82720
	
	

	38
	襄阳市
	襄城区
	襄阳市堂清物流园
	新建
	2025
	2028
	4975
	
	
	4975
	主体
工程
建设
	

	39
	襄阳市
	樊城区
	传化鄂西北智慧物流中心项目
	新建
	2026
	2027
	5000
	
	
	5000
	主体
工程
建设
	

	40
	襄阳市
	樊城区
	玉湖冷链（襄阳） 交易中心项目
	续建
	2024
	2026
	11000
	
	
	11000
	建成
	

	41
	襄阳市
	襄州区
	武汉港航襄阳智慧物流园
	续建
	2024
	2026
	9429
	
	
	9429
	建成
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	42
	襄阳市
	襄州区
	唐白河港散货转运中心项目
	新建
	2025
	2027
	2000
	
	
	2000
	主体
工程
建设
	

	43
	襄阳市
	襄州区
	襄州区大宗商品多式联运交易中
心
	新建
	2026
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	44
	襄阳市
	宜城市
	汉江襄阳（小河）港多式联运物
流园
	新建
	2025
	2028
	9500
	
	
	9500
	主体
工程
建设
	

	45
	襄阳市
	宜城市
	朱市站地方货场改扩建及配套基
础设施建设
	改扩建
	2024
	2026
	3965
	
	
	3965
	建成
	

	46
	襄阳市
	宜城市
	新建铁路襄阳小河港区疏港铁路
专用线 (Ⅱ期)
	新建
	2025
	2028
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	47
	襄阳市
	谷城县
	综合性供应链产业园区（中国有
机谷供应链智慧产业园、谷城智
慧冷链物流供应链产业园）
	续建
	2025
	2026
	12851
	
	
	12851
	建成
	

	48
	襄阳市
	老河口市
	老河口市农产品仓储物流交易中
心建设项目
	新建
	2025
	2026
	4000
	
	
	4000
	建成
	

	鄂州
	
	
	
	
	21000
	0
	0
	21000
	
	

	49
	鄂州市
	临空经济区
	九州通沃田国际供应链中心
	续建
	2023
	2027
	8000
	
	
	8000
	主体
工程
建设
	

	50
	鄂州市
	葛店经济开发区
	武汉万吨华中冷链港二期项目
	续建
	2020
	2030
	3000
	
	
	3000
	主体
工程
建设
	

	51
	鄂州市
	华容区
	湖北长江现代物流产业集聚示范
区 · 现代物流园
	续建
	2019
	2030
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	荆门
	
	
	
	
	111211
	0
	0
	111211
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	52
	荆门市
	掇刀区
	新材料工业品智慧物流园
	新建
	2025
	2028
	14000
	
	
	14000
	主体
工程
建设
	

	53
	荆门市
	掇刀区
	湖北恒峰国际物流园
	新建
	2025
	2026
	10000
	
	
	10000
	建成
	

	54
	荆门市
	掇刀区
	湖北中青供应链有限公司包装配套、仓储运输项目
	新建
	2025
	2026
	17000
	
	
	17000
	建成
	

	55
	荆门市
	掇刀区
	荆门智慧冷链物流园
	续建
	2022
	2026
	4166
	
	
	4166
	建成
	

	56
	荆门市
	东宝区
	弘业现代物流产业园（弘业物流中心）
	续建
	2020
	2026
	845
	
	
	845
	主体
工程
建设
	

	57
	荆门市
	东宝区
	荆门北站顺洋物流基地（荆门北子陵铁路物流园）
	续建
	2024
	2027
	12000
	
	
	12000
	主体
工程
建设
	

	58
	荆门市
	东宝区
	宏茂全球通运项目
	新建
	2026
	2028
	5000
	
	
	5000
	开工
建设
	

	59
	荆门市
	沙洋县
	沙洋多式联运现代物流园一期
（沙洋煤炭储备•集装箱散改集
基地）
	续建
	2023
	2027
	30000
	
	
	30000
	主体
工程
建设
	

	60
	荆门市
	钟祥市
	长荆铁路（钟祥） 公铁联运集装
箱物流园
	新建
	2025
	2028
	6000
	
	
	6000
	主体
工程
建设
	

	61
	荆门市
	屈家岭
管理区
	屈家岭智慧物流园
	新建
	2026
	2028
	11200
	
	
	11200
	开工
建设
	

	62
	荆门市
	东宝区
	道夫物流枢纽综合服务基地项目
	新建
	2025
	2028
	1000
	
	
	1000
	主体
工程
建设
	

	孝感
	
	
	
	
	134300
	0
	0
	134300
	
	

	63
	孝感市
	孝南区
	首衡城智慧冷链物流二期项目 G
区
	新建
	2023
	2026
	80000
	
	
	80000
	建成
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	64
	孝感市
	汉川市
	汉川市华申智能供应链高台云仓
储备基地
	新建
	2025
	2026
	4200
	
	
	4200
	建成
	

	65
	孝感市
	大悟县
	大悟县电商物流产业园
	新建
	2025
	2028
	5600
	
	
	5600
	主体
工程
建设
	

	66
	孝感市
	应城市
	应城市智慧冷链仓储物流园
	新建
	2025
	2027
	6000
	
	
	6000
	主体
工程
建设
	

	67
	孝感市
	孝昌县
	孝昌广浔智慧物流电商产业园
	新建
	2025
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	68
	孝感市
	安陆市
	安陆市城乡冷链物流配送中心
	新建
	2026
	2028
	12500
	
	
	12500
	主体
工程
建设
	规划外项目

	69
	孝感市
	市辖区
	申通（孝感） 智慧物流电商产业
园（三期）
	新建
	2025
	2027
	16000
	
	
	16000
	主体
工程
建设
	规划外项目

	荆州
	
	
	
	
	59500
	0
	0
	59500
	
	

	70
	荆州市
	荆州区
	荆州市瑞海国际物流园一期
	新建
	2024
	2026
	500
	
	
	500
	建成
	

	71
	荆州市
	荆州区
	荆州市瑞海国际物流园二期
	新建
	2026
	2027
	2000
	
	
	2000
	开工
建设
	

	72
	荆州市
	荆州区
	荆州区浩然物流园二期
	改扩建
	2025
	2026
	1000
	
	
	1000
	建成
	规划外项目

	73
	荆州市
	公安县
	公安县多式联运综合物流园
	新建
	2023
	2028
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	74
	荆州市
	公安县
	中国供销公安商贸物流园（公安
县域集采集配中心）
	新建
	2025
	2027
	11000
	
	
	11000
	主体
工程
建设
	

	75
	荆州市
	松滋市
	松滋市星络物流园
	新建
	2022
	2026
	2000
	
	
	2000
	建成
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	76
	荆州市
	监利市
	监利市港口物流园（城区园）
	新建
	2026
	2027
	10000
	
	
	10000
	开工
建设
	

	77
	荆州市
	经开区
	荆州市铁水联运物流中心
	新建
	2024
	2026
	5000
	
	
	5000
	建成
	

	78
	荆州市
	经开区
	荆州经开区智能仓储物流园项目
	新建
	2025
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	79
	荆州市
	文旅区
	荆州市纪南文旅区代物流园项目
	新建
	2026
	2030
	3000
	
	
	3000
	开工
建设
	

	80
	荆州市
	经开区
	荆州绿色智慧物流园区项目
	改建
	2025
	2027
	5000
	
	
	5000
	主体
工程
建设
	

	黄冈
	
	
	
	
	50514
	0
	0
	50514
	
	

	81
	黄冈市
	高新区
	鄂东（黄冈）数智物流综合服务
中心
	续建
	2024
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	82
	黄冈市
	罗田县
	罗田县综合物流园
	续建
	2025
	2027
	12000
	
	
	12000
	主体
工程
建设
	

	83
	黄冈市
	英山县
	大别山智慧物流产业园
	续建
	2023
	2026
	4514
	
	
	4514
	建成
	

	84
	黄冈市
	浠水县
	黑豹国际物流园（黄冈综合园区）
二期
	新建
	2026
	2027
	2000
	
	
	2000
	开工
建设
	

	85
	黄冈市
	黄州区
	湖北环环现代智慧物流园
	新建
	2026
	2027
	2000
	
	
	2000
	开工
建设
	

	86
	黄冈市
	团风县
	团风县综合物流园
	新建
	2026
	2028
	2000
	
	
	2000
	开工
建设
	

	87
	黄冈市
	麻城市
	麻城市农产品综合物流园
	续建
	2025
	2027
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	88
	黄冈市
	武穴市
	武穴市供销社集采集配综合服务
中心
	续建
	2023
	2027
	8000
	
	
	8000
	主体
工程
建设
	

	咸宁
	
	
	
	
	88000
	0
	0
	88000
	
	

	89
	咸宁市
	高新区
	咸宁国际陆港物流园-咸宁市国际陆港综合物流园（ 一期）
	新建
	2025
	2027
	8000
	
	
	8000
	主体
工程
建设
	

	90
	咸宁市
	高新区
	咸宁高新区冻库冷链项目（一期）
	新建
	2025
	2027
	13000
	
	
	13000
	主体
工程
建设
	

	91
	咸宁市
	高新区
	咸宁国际陆港物流园-新建咸宁铁路物流基地项目
	新建
	2025
	2028
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	92
	咸宁市
	通城县
	鄂湘赣商贸物流中心 (一期)
	新建
	2024
	2028
	43600
	
	
	43600
	主体
工程
建设
	

	93
	咸宁市
	崇阳县
	崇阳县综合物流园及配套设施建
设项目
	新建
	2025
	2028
	10000
	
	
	10000
	主体
工程
建设
	

	94
	咸宁市
	嘉鱼县
	长江咸宁港嘉鱼物流产业园（ 一
期）
	新建
	2025
	2030
	500
	
	
	500
	主体
工程
建设
	

	95
	咸宁市
	嘉鱼县
	嘉鱼县智慧交通物流枢纽中心
	新建
	2024
	2027
	1000
	
	
	1000
	主体
工程
建设
	

	96
	咸宁市
	赤壁市
	赤壁市沿江公铁联运绿色物流中
心
	新建
	2026
	2030
	1000
	
	
	1000
	开工
建设
	

	97
	咸宁市
	高新区
	康华智慧物流园项目
	改建
	2025
	2026
	900
	
	
	900
	建成
	

	随州
	
	
	
	
	8300
	0
	0
	8300
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	98
	随州市
	高新区
	湖北交投随州智慧供应链产业园
	新建
	2025
	2029
	6300
	
	
	6300
	主体
工程
建设
	

	99
	随州市
	广水市
	广水市杨家寨公铁物流园项目
---广水市杨寨铁路货场（广水市
华鑫冶金物流货场）
	新建
	2026
	2030
	2000
	
	
	2000
	开工建设
	

	恩施州
	
	
	
	
	49800
	0
	0
	49800
	
	

	100
	恩施州
	恩施市
	恩施七里坪物流园
	新建
	2023
	2026
	3000
	
	
	3000
	建成
	

	101
	恩施州
	巴东县
	巴东经济开发区青龙桥智慧物流
产业园
	新建
	2023
	2026
	3800
	
	
	3800
	建成
	

	102
	恩施州
	咸丰县
	咸丰县综合物流园
	新建
	2026
	2028
	15000
	
	
	15000
	开工
建设
	

	103
	恩施州
	鹤峰县
	鹤峰县武陵山仓储物流园
	新建
	2024
	2027
	5000
	
	
	5000
	主体
工程
建设
	

	104
	恩施州
	宣恩县
	宣恩县寄递物流园
	新建
	2025
	2027
	8000
	
	
	8000
	主体
工程
建设
	

	105
	恩施州
	来凤县
	来凤县龙凤物流园交通物流中心
	新建
	2025
	2028
	15000
	
	
	15000
	主体
工程
建设
	

	仙桃
	
	
	
	
	39200
	0
	0
	39200
	
	

	106
	仙桃市
	仙桃市
	仙桃国家高新区物流枢纽中心建
设项目
	新建
	2025
	2027
	19200
	
	
	19200
	主体
工程
建设
	

	107
	仙桃市
	仙桃市
	职业工装产业集聚区仓储物流
项目
	新建
	2025
	2027
	20000
	
	
	20000
	主体
工程
建设
	

	潜江
	
	
	
	
	4000
	0
	0
	4000
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	108
	潜江市
	潜江市
	湖北潜电物流有限公司现代物流
中心（ 一、二、三期）
	新建
	2021
	2028
	4000
	
	
	4000
	主体
工程
建设
	

	天门
	
	
	
	
	30635
	0
	0
	30635
	
	

	109
	天门市
	天门市
	天门市物流园中心建设项目
	新建
	2025
	2026
	30635
	
	
	30635
	建成
	

	林区
	
	
	
	
	20
	0
	0
	20
	
	

	110
	神农架林区
	神农架林区
	神农架物流园
	新建
	2022
	2026
	20
	
	
	20
	建成
	

	三、老旧营运货车报废更新
	
	
	
	130000
	70000
	0
	60000
	
	预计带
动投资13 亿。

	1
	武汉市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	43457.5
4
	23400.2
1
	0
	20057.32
	
	

	2
	黄石市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	1693.39
	911.83
	0
	781.57
	
	

	3
	十堰市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	2651.00
	1427.46
	0
	1223.54
	
	

	4
	荆州市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	11058.4
2
	5954.53
	0
	5103.88
	
	

	5
	宜昌市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	6709.25
	3612.68
	0
	3096.58
	
	

	6
	襄阳市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	18365.3
9
	9889.06
	0
	8476.33
	
	

	7
	鄂州市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	1376.69
	741.30
	0
	635.40
	
	

	8
	荆门市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	5593.47
	3011.87
	0
	2581.60
	
	

	9
	孝感市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	3802.35
	2047.42
	0
	1754.93
	
	

	10
	黄冈市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	22071.0
4
	11884.4
0
	0
	10186.63
	
	

	11
	咸宁市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	2999.40
	1615.06
	0
	1384.34
	
	

	12
	恩施州
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	1157.94
	623.51
	0
	534.44
	
	

	13
	随州市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	6304.48
	3394.72
	0
	2909.76
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	序 号
	
市州
	县（市、区）
	
项目名称
	建设性质
	建设时间
	2026 年计划
	
备注

	
	
	
	
	
	开工年
	完工年
	合计
	部资金
	省资金
	企业及地方自筹
	计划
进度
	

	14
	仙桃市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	1392.03
	749.56
	0
	642.48
	
	

	15
	天门市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	279.54
	150.52
	0
	129.02
	
	

	16
	潜江市
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	886.36
	477.27
	0
	409.09
	
	

	17
	神农架林区
	
	老旧营运货车报废更新
	
	2026
	2027
	201.70
	108.61
	0
	93.09
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附件 7

2026 年全省高速公路养护预安排计划表

	序号
	经营公司
	2026 年计划（万元）
	备注

	
	
	合计
	养护工程
	安全韧性提升
	

	
	全省总计
	369161
	223001
	146160
	

	1
	湖北交投江汉高速公路运营管理有限公司
	10780
	10780
	
	

	2
	湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司
	10645
	10645
	
	

	3
	湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司
	92310
	26989
	65321
	

	4
	湖北交投襄阳高速公路运营管理有限公司
	17566
	17566
	
	

	5
	湖北交投武黄高速公路运营管理有限公司
	8946
	8946
	
	

	6
	湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司
	10128
	10128
	
	

	7
	湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司
	39679
	10805
	28874
	

	8
	武汉交投高速公路运营管理有限公司
	10420
	10420
	
	

	9
	湖北联合交通投资开发有限公司
	16222
	16222
	
	

	10
	湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司
	72117
	20153
	51964
	

	11
	湖北交投随岳高速公路运营管理有限公司
	8642
	8642
	
	

	12
	湖北楚天智能交通股份有限公司
	9759
	9759
	
	

	13
	中交投资（湖北）运营管理有限公司
	7057
	7057
	
	

	14
	中交资产管理有限公司
湖北区域管理总部
	1489
	1489
	
	

	15
	荆州市路桥投资开发有
限公司
	5363
	5363
	
	

	16
	湖北武麻高速公路有限
公司
	1901
	1901
	
	

	17
	湖北荆宜高速公路有限
公司
	5043
	5043
	
	

	18
	湖北汉孝高速公路建设经营有限公司
	859
	859
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	序号
	经营公司
	2026 年计划（万元）
	备注

	
	
	合计
	养护工程
	安全韧性提升
	

	19
	越秀（湖北）高速公路有
限公司
	8078
	8078
	
	

	20
	宜昌长江大桥建设营运集团有限公司
	3029
	3029
	
	

	21
	武汉市武阳高速公路投资管理有限公司
	
	
	
	未竣工验收

	22
	武汉青山长江大桥建设有限公司
	614
	614
	
	

	23
	湖北武荆高速公路发展有限公司
	4591
	4591
	
	

	24
	湖北随岳南高速公路有
限公司
	7900
	7900
	
	

	25
	湖北老谷高速公路开发有限公司
	1270
	1270
	
	

	26
	湖北樊魏高速公路有限
公司
	1992
	1992
	
	

	27
	湖北鄂东长江公路大桥有限公司
	2972
	2972
	
	

	28
	汉江国投湖北高速公路发展有限公司
	
	
	
	未竣工验收

	29
	湖北汉洪东荆河桥梁建设管理有限公司
	720
	720
	
	

	30
	湖北荆东高速公路建设开发有限公司
	3337
	3337
	
	

	31
	葛洲坝湖北襄荆高速公路有限公司
	3978
	3978
	
	

	32
	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司
	1753
	1753
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2026 年全省交通基础设施数字化转型升级
项目预安排计划表

	序号
	所在
市州
	项目名称
	开工年
	完工年
	总投资
	2026 年计划投资

	
1
	
全省17 个市州均有涉及
	湖北省“一轴一带强支
点 ”九州通衢交通基础设
施数字化转型升级项目
（公路领域）
	


2025
	


2028
	
231688
	
84186.6

	
2
	
	湖北省“一轴一带强支
点 ”九州通衢交通基础设
施数字化转型升级项目
（水路领域）
	
	
	
16766
	
10059.6

	
合计
	
	
	
	
	
248454
	
94246.2



附件 8
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